}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Manuel Campos, Benjamin Garcia, Jose Riveras |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Cuerpo y Alma: Sistema Web Integral para la Gestión Administrativa, Control de Membresías, Reservas y Asistencia |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | -Ingeniería de Software y Desarrollo de Aplicaciones: Diseño, modelamiento, codificación, integración y aseguramiento de calidad de soluciones de software multiplataforma orientadas a resolver necesidades de negocio. -Gestión y Arquitectura de Datos: Análisis, diseño, modelamiento y administración de bases de datos seguras y escalables para la persistencia e integridad de la información operativa. -Gestión de Proyectos TI y Continuidad Operacional: Planificación, levantamiento de requerimientos, metodologías ágiles de trabajo, despliegue y soporte técnico para asegurar la viabilidad y puesta en marcha del sistema. |
| Competencias | -Levantamiento y Análisis de Requerimientos: Capacidad para identificar, diagnosticar, modelar y documentar las necesidades operativas y de negocio de un cliente real (administración, cuerpo docente y alumnos de la academia), traduciéndose en requerimientos funcionales y no funcionales estructurados. -Diseño y Modelamiento de Software y Bases de Datos: Capacidad para diseñar arquitecturas de sistemas robustas, estructuradas por capas y bajo buenas prácticas, integrando modelos de bases de datos relacionales normalizados y mecanismos de seguridad de la información por roles. -Desarrollo e Implementación de Soluciones Informáticas: Capacidad para construir y desplegar aplicaciones web funcionales mediante lenguajes y frameworks modernos, automatizando procesos de autenticación, control de cupos, pagos, agendamiento y validación de asistencia mediante códigos QR. -Gestión de Proyectos, Aseguramiento de Calidad (QA) y Soporte TI: Capacidad para planificar y ejecutar el ciclo de vida del proyecto utilizando metodologías ágiles (Scrum), aplicando pruebas unitarias/funcionales y diseñando planes de contingencia, soporte técnico e inducción de usuarios para una transición operativa exitosa. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Elegimos este tema porque identificamos una necesidad real de modernización en la gestión administrativa de una escuela de Pole Dance. Actualmente, la administración depende principalmente de procesos manuales: el control de pagos y asistencias se realiza mediante hojas de cálculo en Excel, mientras que las reservas de clases se gestionan mediante encuestas diarias a través de WhatsApp. Esta fragmentación dificulta mantener información actualizada, genera tiempos de espera en la atención de los alumnos, aumenta el riesgo de errores humanos, especialmente en el seguimiento de pagos atrasados, y representa una carga considerable de trabajo para la administración. El tema es relevante para la Ingeniería en Informática, ya que nos permite trabajar con un cliente real y abordar necesidades concretas mediante una solución tecnológica. Para desarrollar el proyecto será necesario aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera, incluyendo levantamiento y análisis de requerimientos, diseño de bases de datos, arquitectura de sistemas, desarrollo de software, control de calidad (QA) y metodologías ágiles. ### ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? El proyecto se sitúa en la Región Metropolitana de Chile, específicamente en instalaciones ubicadas en las comunas de Maipú y Cerrillos. Se trata de una academia de Pole Dance en crecimiento, que actualmente cuenta con aproximadamente 85 alumnos activos y un equipo docente conformado por profesores especializados. La academia ofrece disciplinas como Pole Dance, Pole Exotic y Flex, bajo una modalidad de clases multinivel con una capacidad máxima de 8 personas por sesión. Debido a esta limitación de cupos, es necesario contar con un control de reservas y asistencia preciso que permita organizar adecuadamente cada clase. ### ¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? La problemática impacta principalmente a tres grupos: - Administración: La dueña y administradora debe realizar manualmente la conciliación de transferencias, revisar vencimientos de planes y gestionar diariamente las solicitudes de reserva, generando una sobrecarga de trabajo. - Cuerpo docente: Los profesores no cuentan actualmente con una herramienta centralizada que les permita visualizar el listado actualizado de alumnos y disponer de información relacionada con las clases que deben impartir. - Alumnos: Los estudiantes, desde menores de edad con autorización de sus apoderados hasta adultos mayores, deben utilizar WhatsApp para gestionar sus reservas. Este proceso limita su autonomía y dificulta consultar de manera inmediata sus planes, horarios, reservas y asistencias. ### ¿Cuál sería el aporte de valor de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situaría? El aporte de valor del proyecto será centralizar, digitalizar y automatizar parte de la gestión operativa de la escuela. El sistema permitirá administrar los pagos y vencimientos de los planes, gestionar las reservas de clases y controlar los cupos disponibles, reduciendo la dependencia de Excel y de las encuestas realizadas mediante WhatsApp. Además, se contempla la implementación de un sistema de códigos QR para registrar de manera rápida la asistencia presencial. Esto permitirá mantener un registro actualizado de las clases utilizadas por cada alumno y facilitar el control de acceso según su plan vigente. Desde la perspectiva de los usuarios, la aplicación busca mejorar la experiencia de los alumnos mediante una plataforma clara y sencilla, adaptada a la identidad visual de la academia, donde puedan consultar sus horarios, administrar sus planes y realizar sus reservas de forma autónoma. Para la administración, permitirá disponer de información centralizada y actualizada para facilitar la gestión y toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo principal del proyecto es desarrollar e implementar un sistema informático integral, con acceso web y/o móvil, que permita centralizar, digitalizar y optimizar la gestión operativa y administrativa de una escuela de Pole Dance. Se espera reducir la dependencia de los procesos manuales actuales, mejorar la gestión de pagos, reservas y asistencias, y entregar a los alumnos una plataforma sencilla que les permita gestionar de manera autónoma sus clases y planes. Para abordar la problemática identificada, se desarrollará una aplicación con una interfaz intuitiva y adaptada a la identidad visual de la academia, considerando su uso por personas de distintas edades. El sistema centralizará la información de alumnos, profesores, clases, reservas, pagos y asistencias mediante los siguientes módulos: - Gestión de usuarios y roles: El sistema contará con tres perfiles principales: - Administrador: Podrá gestionar horarios y clases, revisar pagos, administrar alumnos, visualizar la cantidad de inscritos y gestionar el estado de las cuentas según las condiciones establecidas por la academia. - Profesor: Podrá consultar las clases que imparte y visualizar el listado actualizado de alumnos inscritos en cada sesión, junto con la información necesaria para su correcta gestión. - Alumno: Podrá consultar su plan, fecha de vencimiento, historial de clases y reservas, además de seleccionar y reservar sus horarios disponibles. - Gestión de reservas y control de cupos: Para reducir la dependencia de las encuestas realizadas mediante WhatsApp, los alumnos podrán reservar sus clases directamente desde la aplicación con la anticipación definida por la academia. El sistema controlará automáticamente la capacidad máxima de cada sesión, evitando sobrecupos y permitiendo liberar un espacio cuando un alumno cancele dentro de las condiciones establecidas. - Control de pagos y membresías: El sistema permitirá registrar y gestionar los distintos tipos de planes ofrecidos por la academia, por ejemplo, planes de 1, 2 o 3 clases semanales y planes libres. También permitirá mantener un registro del estado de los pagos y fechas de vencimiento. En caso de existir un pago pendiente, el sistema podrá restringir nuevas reservas hasta que la situación sea regularizada y validada por la administración. Además, se podrán incorporar alertas para informar a los alumnos sobre próximos vencimientos. - Registro de asistencia mediante QR: Como parte de la digitalización del proceso de asistencia, se contempla implementar un código QR asociado a cada reserva. Este podrá ser escaneado por el profesor o administrador al momento del ingreso a la clase, registrando automáticamente la asistencia y actualizando las clases utilizadas y disponibles del alumno. De esta manera, el proyecto busca entregar una solución centralizada que permita disminuir el trabajo administrativo manual, mejorar el control de la información y facilitar la gestión de las clases tanto para la academia como para sus alumnos. . |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que contempla el desarrollo de una solución tecnológica para resolver una problemática real de una organización. El proyecto requiere comprender y planificar la estructura del sistema antes de comenzar su implementación, permitiendo visualizar una arquitectura funcional y una base de datos adecuada para gestionar la información y las distintas funcionalidades. Esta planificación es fundamental para establecer una estructura por capas y comprender cómo se relacionarán sus diferentes componentes, facilitando posteriormente la programación, las pruebas y la implementación de la solución. De esta manera, se busca transformar procesos administrativos manuales en un sistema digital funcional, seguro y útil para la academia. Para resolver la problemática identificada, serán necesarias las siguientes competencias: - Levantamiento y análisis de requerimientos: Permitirá comprender las necesidades de la administración, profesores y alumnos, identificando los procesos que deben ser digitalizados, como pagos, reservas, control de cupos y asistencia. - Diseño de software y bases de datos: Será fundamental para estructurar correctamente la información de usuarios, membresías, pagos, clases, reservas y asistencias. Además, permitirá definir cómo se relacionarán estos elementos y cómo se organizará el sistema antes de comenzar su desarrollo. - Desarrollo e implementación de soluciones informáticas: Será necesaria para transformar la estructura diseñada en una aplicación funcional, incorporando características como la gestión de usuarios, reservas, control de pagos, restricciones asociadas a planes vencidos y registro de asistencia mediante códigos QR. - Gestión de proyectos y aseguramiento de calidad: Permitirá organizar el trabajo del equipo mediante metodologías ágiles, distribuir responsabilidades y realizar pruebas durante las distintas etapas del desarrollo. Esto facilitará obtener retroalimentación del cliente, detectar errores y realizar mejoras antes de la implementación final. En conjunto, estas competencias permitirán abordar el proyecto de manera integral, aplicando los conocimientos adquiridos durante la carrera para diseñar, desarrollar y evaluar una solución tecnológica que responda a las necesidades reales de la academia y sus usuarios. |
| Relación con los intereses profesionales | ### Intereses profesionales Jose Miguel Rivera Mi principal interés profesional es la ciberseguridad, especialmente la búsqueda de vulnerabilidades y la identificación de riesgos en sistemas. En este proyecto podré aplicar estos conocimientos considerando la seguridad desde el diseño, protegiendo la información de los usuarios y controlando el acceso según los distintos roles. Esto me permitirá adquirir experiencia práctica y fortalecer mis conocimientos para futuros desafíos en el área. Manuel Campos Mi principal interés profesional está orientado específicamente en el área de Soporte TI y la Continuidad Operacional, enfocado en la resolución de incidencias, despliegue de soluciones, capacitación a usuarios y aseguramiento del correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica. En este proyecto para la academia "Cuerpo y Alma", podré aplicar estos conocimientos asegurando la estabilidad del sistema, facilitando el proceso de inducción técnica a la administración y usuarios, y diseñando planes de contingencia y soporte técnico para garantizar que la transición desde los procesos manuales hacia la plataforma digital sea fluida y sin interrupciones operacionales Benjamin Garcia} Mis principales intereses estan enfocados netamente en la programacion backend o relacionada en algun nivel en base de datos, aprender a como programar de una manera optima en la cual no hayan lineas que sean consideradas innecesarias o que sean repetitivas ya que en algun otro lado tengo algo que haga lo mismo, ser mas ordenado y compacto. En este proyecto podría aprender y implementar y adaptar cosas a nuestra app, ya sea principalmente el uso correcto de webpay o algún otro medio de pago que funcione correctamente en lo que nosotros solicitamos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | ### Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT El desarrollo del proyecto es completamente factible tanto a nivel temporal, técnico y operativo. A continuación, se detallan los factores que respaldan su viabilidad: Duración del semestre y horas asignadas a la asignatura: El proyecto está planificado para ejecutarse a lo largo de las 18 semanas académicas del semestre, distribuidas en las tres fases del Portafolio de Título (APT). Con una carga académica de dedicación presencial y horas de trabajo autónomo semanales asignadas al equipo de 3 integrantes, se cuenta con el tiempo suficiente para completar el ciclo de vida del software (levantamiento, diseño, desarrollo, pruebas, control de calidad y despliegue) mediante una metodología iterativa e incremental (Scrum/Ágil). Materiales y recursos requeridos: -Hardware: Cada integrante cuenta con computadores personales con capacidad técnica suficiente para desarrollo de software, pruebas y virtualización. -Software y herramientas: Se utilizarán entornos de desarrollo de código abierto (VS Code), sistemas de control de versiones (GitHub/GitLab), motores de bases de datos relacionales y herramientas de gestión colaborativa (Trello/Jira, Google Drive). -Infraestructura de pruebas: Se contemplan servicios en la nube en capas gratuitas (free tier como Firebase, Vercel, Render o AWS) para el despliegue de entornos de prueba y producción sin incurrir en costos económicos directos. Factores externos que facilitan su desarrollo: -Disposición del cliente real: La dueña y administradora de la academia "Cuerpo y Alma" tiene total disposición para entregar información de los procesos actuales, validar prototipos y facilitar instancias de prueba con datos reales. -Acceso a usuarios directos: La cercanía geográfica de las sedes (Maipú y Cerrillos) facilita la comunicación presencial y remota para levantar requerimientos y realizar pruebas de usabilidad con profesores y alumnos. -Apoyo docente: Acompañamiento continuo del docente guía de la asignatura para la revisión de avances y alineación metodológica. Factores externos que dificultan su desarrollo y planes de mitigación: -Disponibilidad de tiempo del cliente: Debido a la alta carga operativa de la academia, las reuniones podrían verse limitadas. Solución: Se pactarán reuniones breves y estructuradas (quincenales) y se utilizarán canales asíncronos (formularios, mensajería y videos explicativos) para validaciones rápidas. -Resistencia al cambio o brecha tecnológica de algunos usuarios: Al existir alumnos de distintas edades, algunos podrían presentar dificultades con la nueva plataforma. Solución: Diseño centrado en el usuario (UX/UI intuitivo y minimalista), creación de manuales de usuario simples y una estrategia de soporte inicial durante el periodo de marcha blanca. -Riesgos de conectividad o infraestructura: Posibles fallas de red durante el escaneo de códigos QR o validaciones en sede. Solución: Diseño de vistas optimizadas y ligeras, junto con alternativas de contingencia manual dentro del panel docente para emergencias operacionales. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Describe el o los objetivos generales de tu trabajo. Estos representan las grandes metas del proyecto que realizarás, de manera que te servirán de guía para que, una vez finalizado todo el proceso, puedas contrastar el resultado con lo planificado y así ver en qué medida fue posible cumplirlo OBJETIVO ESTRATÉGICO: Optimizar la gestión administrativa y operativa de una academia de Pole Dance mediante la digitalización de sus procesos de pagos, reservas y control de asistencia, mejorando la experiencia de los alumnos y facilitando la administración de la academia. OBJETIVO DE PROYECTO: Desarrollar una aplicación que permita gestionar alumnos, membresías, pagos, horarios, reservas, cupos y asistencia de una academia de Pole Dance, centralizando la información en una única plataforma. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | ### Objetivos específicos - Desarrollar un sistema de autenticación y gestión de usuarios con perfiles de Administrador, Profesor y Alumno, con permisos diferenciados. - Implementar perfiles de alumnos para gestionar información personal, datos de contacto y contactos de emergencia. - Crear una agenda y calendario que permita visualizar, reservar y cancelar clases según la membresía y disponibilidad de cupos. - Automatizar el control de cupos, estableciendo un máximo de 8 alumnos por clase y liberando espacios ante cancelaciones válidas. - Desarrollar un sistema de membresías y pagos que permita registrar planes, fechas de vencimiento y estado de pago de los alumnos. - Implementar restricciones de reserva para alumnos con pagos pendientes o membresías vencidas. - Incorporar alertas sobre vencimientos, pagos pendientes y reservas realizadas. - Diseñar un panel administrativo para gestionar clases, horarios, profesores, alumnos, pagos, reservas y cupos. - Implementar un panel para profesores que permita consultar sus clases y alumnos inscritos. - Desarrollar un sistema de asistencia mediante códigos QR asociados a las reservas, actualizando las clases utilizadas por cada alumno. - Implementar un sistema de solicitud de cambio de nivel, donde el alumno pueda solicitar avanzar y el profesor pueda aprobar o rechazar la solicitud desde su panel. - Centralizar la información de alumnos, clases, pagos, reservas y asistencias en una única plataforma, reduciendo el uso de Excel y WhatsApp. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para abordar la problemática de digitalización y optimización operativa de la academia de Pole Dance "Cuerpo y Alma", se implementará el marco de trabajo ágil Scrum. Esta metodología permite abordar el desarrollo mediante un ciclo de vida iterativo e incremental, facilitando la entrega periódica de valor funcional, una rápida adaptación a los requerimientos del cliente y una constante validación técnica entre las partes interesadas (equipo de trabajo, docente guía y administración de la academia). #### 1. Enfoque y Fases del Método de Trabajo El proyecto se organizará en ciclos de trabajo denominados Sprints con una duración de 2 semanas cada uno, cubriendo las tres fases académicas del Portafolio de Título: - Fase 1: Inicio, Planificación y Arquitectura (Semanas 1 a 4): - Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales junto al cliente real. - Creación y priorización del Product Backlog inicial estructurado en historias de usuario. - Diseño de la arquitectura del software, modelamiento de base de datos relacional (DER) y diseño de prototipos UX/UI en Figma. - Fase 2: Desarrollo e Implementación Incremental por Sprints (Semanas 5 a 15): - Sprint 1 (S5-S6): Implementación del módulo de autenticación, gestión de usuarios y control de perfiles/roles (Administrador, Profesor, Alumno). - Sprint 2 (S7-S8): Construcción del catálogo de clases, sistema de reservas y lógica de control de cupos máximos (tope de 8 personas por sesión). - Sprint 3 (S9-S10): Desarrollo del módulo de membresías, control de estados de pago, restricciones operativas y alertas de vencimiento. - Sprint 4 (S11-S12): Implementación del registro de asistencia presencial mediante generación y lectura de códigos QR, junto al panel docente. - Sprint 5 (S13-S15): Pruebas de integración, pruebas funcionales (QA), auditorías de seguridad, despliegue en entorno cloud y confección de manuales. - Fase 3: Marcha Blanca, Validación y Cierre (Semanas 16 a 18): - Despliegue en producción, pruebas de usabilidad y marcha blanca en la academia. - Levantamiento y resolución de incidencias operacionales, cierre documental y preparación de la defensa de título. #### 2. Eventos y Ceremonias Scrum - Sprint Planning: Reunión al inicio de cada sprint para definir el objetivo (Sprint Goal) y seleccionar las historias del Product Backlog que conformarán el Sprint Backlog. - Daily / Sincronización Semanal: Reuniones periódicas del equipo para revisar avances, sincronizar código en Git y detectar tempranamente posibles bloqueos técnicos. - Sprint Review: Demostración del incremento de software funcional ante el docente guía y la administración de la academia para recibir retroalimentación directa. - Sprint Retrospective: Análisis interno del equipo para evaluar el rendimiento, mejorar los flujos de comunicación y optimizar las estimaciones de trabajo. Para asegurar una ejecución organizada y una distribución clara de las cargas de trabajo, los integrantes asumirán los siguientes roles y responsabilidades: - Manuel Campos – Rol: Especialista en Soporte TI, Continuidad Operacional e Infraestructura - Funciones: Asegurar la disponibilidad, estabilidad operativa del entorno, despliegue del sistema y la correcta adopción tecnológica por parte de los usuarios de "Cuerpo y Alma". - Tareas y Responsabilidades: - Gestionar la infraestructura de alojamiento (cloud hosting), configuración de entornos (desarrollo y producción) y administración del repositorio. - Confeccionar los manuales de usuario y guías técnicas paso a paso para la administración, profesores y alumnos. - Diseñar planes de contingencia, mesa de ayuda y protocolos de soporte técnico para resolver incidencias durante la marcha blanca y puesta en marcha. - Coordinar los flujos de trabajo del equipo y facilitar la comunicación operativa en el marco Scrum. - José Rivera – Rol: Programador Backend, Base de Datos y Aseguramiento de Calidad (QA / Ciberseguridad) - Funciones: Construir la lógica de negocio del servidor, estructurar la persistencia de datos, velar por la seguridad de la información y liderar el control de calidad del software. - Tareas y Responsabilidades: - Diseñar, modelar y normalizar la base de datos relacional para el almacenamiento de usuarios, clases, pagos, reservas y asistencias. - Programar los servicios de la API REST y la lógica de negocio (control de cupos de 8 personas, restricciones por pagos vencidos y generación de códigos QR). - Implementar medidas de ciberseguridad desde el diseño: autenticación segura, encriptación y control de acceso basado en roles (RBAC). - Diseñar y ejecutar la matriz de pruebas funcionales, unitarias y de estrés (QA) para certificar el correcto comportamiento y estabilidad del sistema. - Benjamín García – Rol: Desarrollador Frontend, Diseñador UI/UX y Product Owner - Funciones: Gestionar el levantamiento de requerimientos con el cliente, priorizar las funcionalidades del sistema y desarrollar la interfaz visual interactiva. - Tareas y Responsabilidades: - Levantar y documentar las historias de usuario y criterios de aceptación en el Product Backlog según las necesidades de la academia. - Diseñar los wireframes y mockups interactivos (Figma) asegurando una experiencia de usuario (UX/UI) intuitiva y adaptada a la identidad de la academia. - Programar las vistas y componentes del Frontend (web/móvil) para los módulos de Alumno, Profesor y Administrador, garantizando diseño responsivo y accesibilidad. - Integrar las pantallas de la interfaz con los servicios y endpoints de la API REST.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Levantamiento de Requerimientos y Casos de Uso | Documento técnico que detalla los requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio y especificación de casos de uso para los roles Administrador, Profesor y Alumno. | Permite validar formalmente con la academia "Cuerpo y Alma" las funcionalidades que se construirán, asegurando un entendimiento claro de los procesos a digitalizar. |
| Avance | Prototipos de Interfaz (Wireframes / Mockups UX-UI) | Diseños visuales interactivos de las pantallas principales del sistema: autenticación, agendamiento de clases, control de membresías y generación/escaneo de códigos QR. | Garantiza que la interfaz sea intuitiva y accesible para alumnos de distintas edades, validando la experiencia de usuario de forma temprana. |
| Avance | Modelo y Diagrama de Base de Datos (DER) | Diagrama Entidad-Relación y script de base de datos normalizada para la gestión de usuarios, clases, cupos, pagos, planes y asistencias. | Establece los cimientos técnicos de la arquitectura de datos, asegurando la integridad, escalabilidad y seguridad de la información del negocio. |
| Final | Software Implementado y Desplegado en Entorno de Producción | Plataforma web funcional y accesible en línea con los módulos de roles, gestión de pagos, reserva de cupos (máx. 8 alumnos) y registro de asistencia vía QR. | Constituye el producto final entregable que resuelve de forma directa la problemática operativa y administrativa de la academia. |
| Final | Informe de Pruebas de Calidad (QA) y Ciberseguridad | Matriz de pruebas funcionales, unitarias y análisis de seguridad por roles que certifica la ausencia de fallas críticas y la correcta validación de accesos. | Demuestra la confiabilidad, estabilidad y solidez técnica del sistema antes de su puesta en marcha oficial. |
| Final | Manual de Usuario y Guía de Soporte Operacional | Documentación orientada a la administración y usuarios con guías paso a paso, resolución de dudas frecuentes y procedimientos de contingencia. | Facilita la adopción del sistema, la capacitación del personal y garantiza la continuidad operacional durante la marcha blanca del software. |

7. Plan de Trabajo https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n9heErZ3jz8lfvD7uvqJ_8rAEzz_t3HrIVbzy_Qaxqw/edit?usp=sharing

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Carta Gantt - Ágil