FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | José Rivera, Benjamín García, Manuel Campos | Sección | PTY4614 - Capstone |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Sistema Web Integral para la Gestión Administrativa en Academia de Pole Dance "Cuerpo y Alma" | Semana / iteración | Semana 11 (Fase 2 - Sprint 4: Control de Asistencia QR, Pase Manual y Consistencia Transaccional) |
| Fecha | 26/10/2026 – 30/10/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr): 
Desarrollar e integrar el sistema de control de asistencia presencial mediante Códigos QR dinámicos temporizados (5 minutos) en la vista de la alumna, escáner con cámara en tiempo real en el panel del profesor con alternativa de pase de lista manual (PIN de contingencia), e implementar la eliminación de clases en cascada (deleteClassesCascade) garantizando la integridad de datos entre roles.

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración: 
Garantizar un registro ágil de asistencia al inicio de cada clase de 75 minutos sin interrumpir el calentamiento de las alumnas, contar con un mecanismo de respaldo si la cámara física del docente falla, y resolver el fallo crítico donde el administrador borraba una clase pero esta continuaba apareciendo como huérfana en las vistas de profesores y alumnas.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta: 
Generación exitosa de pase QR con token seguro que expira a los 300 segundos; escaneo exitoso desde la cámara web del docente registrando ingreso en public.asistencia; funcionalidad de marcado manual de asistencia por lista; y ejecución transaccional del borrado de clases eliminando en cascada reservas, asistencias y notificaciones vinculadas.

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

☐ Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora.

☑ Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

☑ Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.

☑ Arquitectura o esquema general: componentes, módulos e interacción entre ellos.

☐ Modelo inicial de datos: entidades, atributos y relaciones relevantes.

☑ Diseño de interfaces o vistas principales, cuando corresponda.

☐ Tecnologías seleccionadas y justificación de su aporte al proyecto.

☐ Historias de usuario o funcionalidades priorizadas para el primer incremento funcional.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente de Pase QR dinámico con token encriptado y temporizador (HU09) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | José Rivera | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/src/components/qr |
| Escáner con cámara web en tiempo real en Panel Docente (HU09) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | José Rivera | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/src/components/profesor/scanner |
| Pase de lista manual y PIN de 4 dígitos para contingencia docente (HU10) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín García | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/src/components/profesor/asistencia |
| Función transaccional deleteClassesCascade para eliminación consistente de clases | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Manuel Campos | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/blob/main/src/lib/clases_admin.ts |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de esquema de Pase QR: token seguro con ID de reserva y timestamp | José Rivera | Lunes S11 | Lunes S11 | Completado | Algoritmo de generación con exp. 300s |
| Implementación del escáner QR con cámara web/móvil en panel del profesor | José Rivera | Martes S11 | Martes S11 | Completado | Lector QR con html5-qrcode / MediaDevices |
| Integración de registro de ingreso en tabla asistencia (token, método, hora) | Manuel Campos | Miércoles S11 | Miércoles S11 | Completado | Inserción de asistencia verificada |
| Construcción de panel de lista de inscritos con botón manual y PIN docente | Benjamín García | Jueves S11 | Jueves S11 | Completado | Mecanismo de contingencia operativo |
| Refactorización de borrado de clases: desarrollo de deleteClassesCascade | José Rivera | Jueves S11 | Viernes S11 | Completado | Eliminación en cascada consistente |
| Pruebas integradas de escaneo, pase manual y auditoría de clases eliminadas | José Rivera | Viernes S11 | Viernes S11 | Completado | Pruebas de regresión exitosas |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Generador de Pase QR dinámico con cuenta regresiva de 5 minutos, escáner de cámara integrado en el panel del docente, pase de lista manual de respaldo con PIN y procedimiento de eliminación de clases en cascada libre de datos huérfanos. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | Panel consolidado de estadísticas avanzadas de asistencia mensual para el Administrador (F8), proyectado para el cierre del Sprint 5. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | Validación del tiempo de escaneo: menos de 2 segundos por alumna al ingresar a sala; y confirmación de que al eliminar una clase desde el panel de admin se remueven en cascada todas las reservas, asistencias y notificaciones asociadas. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Implementar deleteClassesCascade ejecutando una transacción secuencial (asistencia -> reserva -> notificaciones -> clase) para respetar las claves foráneas de PostgreSQL y sincronizar inmediatamente las vistas de profesores y alumnas. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Falla física de cámara o falta de permisos en el teléfono del profesor | Alto: Imposibilidad de escanear códigos QR en la entrada del salón. | Desarrollar pase de lista manual directo con opción de PIN de 4 dígitos como respaldo funcional inmediato. | Benjamín García / 27-10 |
| Violación de constraints de foreign key al eliminar clases con reservas activas | Crítico: Error de PostgreSQL que impedía al administrador borrar clases canceladas. | Desarrollar procedimiento deleteClassesCascade que elimina en orden jerárquico asistencias, reservas y notificaciones antes de la clase. | José Rivera / 29-10 |
| Intento de reutilización de captura de pantalla de códigos QR vencidos | Medio: Una alumna prestando su pase digital a una tercera persona. | Configurar temporizador de 5 minutos con token dinámico que expira y se invalida automáticamente tras ser escaneado. | Manuel Campos / 30-10 |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cierre de Sprint 4: reportes de inasistencias y métricas por alumna | Benjamín García | Semana 12 | Reporte de porcentaje de asistencia por sesión y notificaciones de inasistencia. |
| Sprint 5: Integración total de módulos frontend con endpoints API REST | José Rivera | Semana 13 | Optimización de tiempos de respuesta y cacheo de agenda semanal. |
| Preparación de despliegue cloud en producción y pruebas E2E | Manuel Campos | Semanas 14-15 | Configuración de CI/CD en GitHub Actions y auditoría de ciberseguridad. |

Estado general de la iteración:  ☑ Cumplida   ☐ Parcialmente cumplida   ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo: José Rivera / Benjamín García    Docente guía: Reginaldo Salinas

# Backlog Priorizado de Funcionalidades (Estado del Sprint)

A continuación se presenta el estado de avance del Product Backlog priorizado para esta iteración, reflejando el progreso incremental comprobable en el repositorio y la base de datos:

| ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Tarea | Prioridad | Estado en Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Gestión de Reservas y Cupos | Agendamiento de clases controlando de forma automatizada y estricta el límite máximo de 8 alumnas por sesión. | Alta | Completada |
| F2 | Control de Membresías y Pagos | Sistema de validación financiera que restringe y bloquea el agendamiento si la alumna presenta estado de morosidad. | Alta | Completada |
| F3 | Escáner de Asistencia (Profesores) | Lector integrado a la cámara del panel docente para validar el ingreso rápido de las alumnas. | Alta | Completada |
| F4 | Generación de Pase QR (Alumnas) | Creación de código QR dinámico con token de seguridad encriptado y temporizador visual de 5 minutos (300 segundos). | Alta | Completada |
| F5 | Contingencia Manual (PIN) | Panel de emergencia docente para forzar la validación de asistencia mediante un código de 4 dígitos si la cámara física falla. | Media | Completada |
| F6 | Gestión y Cancelación de Clases | Creación de la grilla de horarios, asignación de docentes y registro de fechas de cancelación de sesiones. | Media | Completada |
| F7 | Gestión de Perfiles y Roles | Creación y administración de accesos (Admin, Profe, Alumna) incluyendo el almacenamiento de contactos de emergencia. | Media | Completada |
| F8 | Dashboard / Reportes | Panel visual para la administración con estadísticas de pagos mensuales y clases con mayor asistencia. | Baja | En Desarrollo |

# Anexos y Evidencias Técnicas Verificables

## Anexo 1: Función Transaccional de Eliminación en Cascada (deleteClassesCascade)

Rutina que resuelve la inconsistencia de clases huérfanas respetando la integridad referencial de claves foráneas:

export async function deleteClassesCascade(idClase: number) {
  // 1. Obtener todas las reservas asociadas a la clase
  const { data: reservas, error: errRes } = await supabase
    .from('reserva')
    .select('id_reserva')
    .eq('id_clase', idClase);

  if (errRes) throw new Error('Error al consultar reservas asociadas: ' + errRes.message);

  const reservaIds = reservas ? reservas.map(r => r.id_reserva) : [];

  // 2. Eliminar asistencias vinculadas a dichas reservas (si existen)
  if (reservaIds.length > 0) {
    const { error: errAsist } = await supabase
      .from('asistencia')
      .delete()
      .in('id_reserva', reservaIds);
    if (errAsist) throw new Error('Error al limpiar asistencias: ' + errAsist.message);
  }

  // 3. Eliminar reservas vinculadas a la clase
  const { error: errDelRes } = await supabase
    .from('reserva')
    .delete()
    .eq('id_clase', idClase);
  if (errDelRes) throw new Error('Error al eliminar reservas: ' + errDelRes.message);

  // 4. Eliminar notificaciones que apunten a la clase
  const { error: errNotif } = await supabase
    .from('notificaciones')
    .delete()
    .eq('clase_id', idClase);
  if (errNotif) console.warn('Aviso: error limpiando notificaciones vinculadas:', errNotif.message);

  // 5. Eliminar la clase definitivamente
  const { error: errClase } = await supabase
    .from('clase')
    .delete()
    .eq('id_clase', idClase);
  if (errClase) throw new Error('Error final al eliminar la clase: ' + errClase.message);

  return { success: true, message: 'Clase y dependencias eliminadas correctamente.' };
}

## Anexo 2: Modelo de Pase QR Dinámico y Estructura de Tabla Asistencia

Estructura de la tabla de asistencia y componentes de validación presencial:

-- TABLA DE ASISTENCIA PRESENCIAL
CREATE TABLE public.asistencia (
  id_asistencia serial NOT NULL,
  id_reserva integer REFERENCES public.reserva(id_reserva) ON DELETE CASCADE,
  metodo_ingreso character varying NOT NULL CHECK (metodo_ingreso IN ('qr_dinamico', 'manual_profesor', 'pin_contingencia')),
  token_qr_usado text,
  fecha_hora_ingreso timestamp without time zone DEFAULT now(),
  CONSTRAINT asistencia_pkey PRIMARY KEY (id_asistencia)
);

-- PAYLOAD ENCRIPTADO DEL TOKEN QR DINÁMICO
-- {
--   "id_reserva": 104,
--   "id_usuario": "a7b3c2d1-...",
--   "timestamp_generacion": 1793145600,
--   "expiracion_segundos": 300,
--   "hash_seguridad": "sha256_firma_dinamica"
-- }