FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | José Rivera, Benjamín García, Manuel Campos | Sección | PTY4614 - Capstone |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Sistema Web Integral para la Gestión Administrativa en Academia de Pole Dance "Cuerpo y Alma" | Semana / iteración | Semanas 1 y 2 (Fase 1: Planificación y Requerimientos) |
| Fecha | 17/08/2026 – 28/08/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr): 
Efectuar el levantamiento integral de requerimientos operacionales y reglas de negocio del estudio de Pole Dance 'Cuerpo y Alma' a través de entrevistas directas con la administración, consolidando el Product Backlog inicial priorizado con historias de usuario y definiendo la Carta Gantt ágil del proyecto a 18 semanas.

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración: 
La academia opera actualmente con métodos manuales no integrados (chats de WhatsApp, transferencias bancarias aisladas y planillas físicas), provocando frecuentes sobreventas de cupos por encima del límite de las 8 barras disponibles, descoordinación en cancelaciones tardías y descontrol contable en las mensualidades de las alumnas.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta: 
Se considera cumplida la iteración con la minuta de requerimientos y reglas duras del negocio aprobada, el Product Backlog inicial estructurado en historias de usuario estimadas (HU01 a HU12) y la Carta Gantt ágil validada por el docente guía.

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

☑ Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora.

☑ Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

☑ Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.

☐ Arquitectura o esquema general: componentes, módulos e interacción entre ellos.

☐ Modelo inicial de datos: entidades, atributos y relaciones relevantes.

☐ Diseño de interfaces o vistas principales, cuando corresponda.

☐ Tecnologías seleccionadas y justificación de su aporte al proyecto.

☑ Historias de usuario o funcionalidades priorizadas para el primer incremento funcional.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Minuta de Requerimientos y Entrevista a la Administración | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín García | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/docs/requerimientos |
| Product Backlog Priorizado v1.0 (Historias HU01 a HU12) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín García | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/docs/backlog |
| Matriz de Actores, Casos de Uso y Reglas del Negocio | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | José Rivera | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/docs/analisis |
| Carta Gantt Ágil a 18 Semanas en Metodología Scrum | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Manuel Campos | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/blob/main/docs/gantt_agil.xlsx |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrevista de diagnóstico con la dueña del estudio "Cuerpo y Alma" | Benjamín García | Lunes S1 | Miércoles S1 | Completado | Minuta de entrevista y notas de campo |
| Análisis y formalización de reglas duras: 8 cupos máx, 75 min y cancelación 4h | José Rivera | Jueves S1 | Viernes S1 | Completado | Documento de reglas operacionales |
| Elaboración del Product Backlog priorizado y redacción de historias de usuario | Benjamín García | Lunes S2 | Martes S2 | Completado | Matriz de historias de usuario v1.0 |
| Definición de matriz de roles (Administrador, Docente, Alumna) y alcances | José Rivera | Miércoles S2 | Jueves S2 | Completado | Matriz de perfiles y permisos |
| Estructuración de la Carta Gantt Ágil en 5 Sprints y 3 Fases Scrum | Manuel Campos | Jueves S2 | Viernes S2 | Completado | Carta Gantt Ágil (.xlsx) |
| Presentación y revisión de alcance inicial de Fase 1 con docente guía | Benjamín García | Viernes S2 | Viernes S2 | Completado | Feedback y aprobación de alcance |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Levantamiento exhaustivo de necesidades operativas de la academia, formalización de reglas del negocio (aforo estricto, política de cancelaciones y control de pagos) y consolidación del Product Backlog priorizado con 12 historias de usuario. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | El diseño arquitectónico formal y el modelamiento relacional de la base de datos, los cuales quedaron programados según la Carta Gantt para ser desarrollados en las semanas 3 y 4. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | Se validaron las restricciones operativas clave con la administración de Cuerpo y Alma: capacidad física inamovible de 8 alumnas por bloque horario, duración fija de 75 minutos por sesión y periodo de gracia para cancelaciones hasta 4 horas antes. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Adoptar el marco de trabajo Scrum con sprints quincenales y acordar una arquitectura web mobile-first, dado que más del 90% de las alumnas y docentes interactúan mediante teléfonos móviles. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambigüedad en políticas de recuperación de clases canceladas a última hora | Medio: Confusión en las alumnas sobre si las clases canceladas fuera de plazo se devuelven. | Formalizar en el sistema la regla de aviso mínimo de 4 horas; de lo contrario el crédito se descuenta sin devolución. | Benjamín García / 21-08 |
| Complejidad en verificación de transferencias bancarias manuales | Alto: Dificultad para conciliar pagos manuales que actualmente se envían por chat privado. | Definir en el backlog la carga obligatoria del comprobante de transferencia y módulo de aprobación administrativa. | José Rivera / 25-08 |
| Riesgo de sobrecupo en sesiones de alta demanda | Crítico: Riesgo de accidentes físicos si asisten más de 8 alumnas a la sala simultáneamente. | Establecer la restricción de cupos a nivel de base de datos como regla transaccional atómica obligatoria. | Manuel Campos / 27-08 |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño del Modelo Entidad-Relación (DER) en 3FN | José Rivera | Semanas 3 y 4 | Diagrama relacional completo con claves primarias y foráneas que soporte usuarios, clases, reservas y pagos. |
| Creación de entorno cloud y despliegue inicial en Supabase | Manuel Campos | Semanas 3 y 4 | Proyecto Supabase Cloud activo con script DDL ejecutado y conexión verificada. |
| Elaboración de wireframes y flujos preliminares de navegación | Benjamín García | Semanas 3 y 4 | Flujos de interacción para Alumna, Profesor y Admin maquetados y revisados. |

Estado general de la iteración:  ☑ Cumplida   ☐ Parcialmente cumplida   ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo: José Rivera / Benjamín García    Docente guía: Reginaldo Salinas

# Backlog Priorizado de Funcionalidades (Estado del Sprint)

A continuación se presenta el estado de avance del Product Backlog priorizado para esta iteración, reflejando el progreso incremental comprobable en el repositorio y la base de datos:

| ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Tarea | Prioridad | Estado en Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Gestión de Reservas y Cupos | Agendamiento de clases controlando de forma automatizada y estricta el límite máximo de 8 alumnas por sesión. | Alta | Planificada |
| F2 | Control de Membresías y Pagos | Sistema de validación financiera que restringe y bloquea el agendamiento si la alumna presenta estado de morosidad. | Alta | Planificada |
| F3 | Escáner de Asistencia (Profesores) | Lector integrado a la cámara del panel docente para validar el ingreso rápido de las alumnas. | Alta | Planificada |
| F4 | Generación de Pase QR (Alumnas) | Creación de código QR dinámico con token de seguridad encriptado y temporizador visual de 5 minutos (300 segundos). | Alta | Planificada |
| F5 | Contingencia Manual (PIN) | Panel de emergencia docente para forzar la validación de asistencia mediante un código de 4 dígitos si la cámara física falla. | Media | Planificada |
| F6 | Gestión y Cancelación de Clases | Creación de la grilla de horarios, asignación de docentes y registro de fechas de cancelación de sesiones. | Media | Planificada |
| F7 | Gestión de Perfiles y Roles | Creación y administración de accesos (Admin, Profe, Alumna) incluyendo el almacenamiento de contactos de emergencia. | Media | Planificada |
| F8 | Dashboard / Reportes | Panel visual para la administración con estadísticas de pagos mensuales y clases con mayor asistencia. | Baja | Planificada |

# Anexos y Evidencias Técnicas Verificables

## Anexo 1: Reglas de Negocio Identificadas en Entrevista con Administración

A partir del levantamiento en terreno con la dueña del estudio 'Cuerpo y Alma', se formalizaron las siguientes reglas duras del negocio:

| Regla | Descripción Operacional | Módulo Afectado |
| --- | --- | --- |
| RN-01: Aforo Máximo | Cada clase presencial admite un aforo estricto de máximo 8 alumnas (1 por barra instalada). No se permiten sobrecupos bajo ninguna excepción. | Reservas / Clases |
| RN-02: Duración Bloque | Las clases tienen una duración uniforme de 75 minutos (1 hora y 15 minutos), con 15 minutos intermedios de sanitización y ventilación. | Horarios / Agenda |
| RN-03: Cancelación Oportuna | La cancelación de una reserva solo libera el crédito de clase si se realiza con al menos 4 horas de anticipación a la sesión. | Reservas / Créditos |
| RN-04: Planes Mensuales | Los planes de membresía otorgan créditos de clase finitos con vigencia de 30 días corridos desde su activación administrativa. | Membresías / Pagos |
| RN-05: Validación Asistencia | El ingreso presencial debe validarse al inicio de la sesión mediante lectura de QR dinámico o pase de lista docente. | Asistencia / QR |

## Anexo 2: Matriz de Roles y Casos de Uso del Sistema

Estructura de perfiles definida para la plataforma web responsive de Cuerpo y Alma:

| Rol | Funciones Principales | Restricciones de Acceso |
| --- | --- | --- |
| Alumna | Visualizar catálogo semanal de clases, reservar cupos en vivo, ver saldo de clases, generar pase QR y cancelar reservas en plazo. | No puede acceder a datos financieros globales ni modificar listas de asistencia. |
| Profesor | Consultar nómina de alumnas inscritas por clase, escanear códigos QR de asistencia, marcar asistencia manual por contingencia y ver bio. | No puede crear planes, modificar tarifas ni auditar pagos bancarios. |
| Administrador | Gestionar grilla de clases y salas, crear y aprobar planes/pagos, auditar comprobantes de transferencias y gestionar usuarios. | Acceso total al panel de administración y control transaccional. |