FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | José Rivera, Benjamín García, Manuel Campos | Sección | PTY4614 - Capstone |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Sistema Web Integral para la Gestión Administrativa en Academia de Pole Dance "Cuerpo y Alma" | Semana / iteración | Semanas 3 y 4 (Fase 1: Arquitectura y Modelamiento) |
| Fecha | 31/08/2026 – 11/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr): 
Crear y estructurar la base de datos relacional del sistema en Supabase Cloud, identificando y modelando correctamente entidades, atributos, restricciones de integridad referencial y claves foráneas, asegurando el soporte estricto para el aforo de 8 alumnas por clase y el desacoplamiento de pagos.

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración: 
La necesidad de esta iteración surge por la falta de una estructura centralizada de datos que permita almacenar, gestionar y relacionar correctamente toda la información del proyecto. Esto dificultaba modelar y comprender de manera eficiente los atributos, relaciones y reglas operativas que requiere el sistema de reservas y asistencias.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta: 
Se considera cumplida la meta con la base de datos creada y desplegada exitosamente en Supabase, con el modelo entidad-relación totalmente definido en 3FN, sus tablas con atributos y tipos de datos validados, y scripts DDL probados por el equipo.

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

☐ Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora.

☐ Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

☑ Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.

☑ Arquitectura o esquema general: componentes, módulos e interacción entre ellos.

☑ Modelo inicial de datos: entidades, atributos y relaciones relevantes.

☐ Diseño de interfaces o vistas principales, cuando corresponda.

☑ Tecnologías seleccionadas y justificación de su aporte al proyecto.

☐ Historias de usuario o funcionalidades priorizadas para el primer incremento funcional.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento o diagrama de diseño de la solución | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | José Rivera | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/docs/arquitectura |
| Modelo de datos inicial (DER relacional normalizado) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Manuel Campos | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/blob/main/database/schema_v1.sql |
| Diseño de interfaces preliminares y flujos de navegación | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín García | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/docs/wireframes |
| Backlog priorizado de funcionalidades calibrado | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín García | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/blob/main/docs/backlog_sprint1.xlsx |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición de entidades, atributos y reglas del negocio | José Rivera | Lunes S3 | Martes S3 | Completado | Minuta de requerimientos normalizada |
| Diseño del Modelo Entidad-Relación y cardinalidades | José Rivera | Martes S3 | Miércoles S3 | Completado | Diagrama ER relacional en 3FN |
| Creación del proyecto y servidor en la nube (Supabase Cloud) | Manuel Campos | Miércoles S3 | Jueves S3 | Completado | Instancia Supabase activa y configurada |
| Implementación de tablas mediante script SQL (profiles, clase, reserva) | José Rivera | Jueves S3 | Viernes S3 | Completado | Script DDL ejecutado exitosamente |
| Refactorización para separar suscripciones de pagos históricos | Manuel Campos | Lunes S4 | Miércoles S4 | Completado | Tablas user_suscripciones y user_pagos |
| Priorización del Backlog de funcionalidades y revisión docente | Benjamín García | Jueves S4 | Viernes S4 | Completado | Aprobación técnica de arquitectura |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | El modelo de datos inicial y la creación de la base de datos relacional en la nube mediante Supabase, con tablas profiles, clase, reserva, asistencia, planes y user_suscripciones estructuradas. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | La conexión del backend con la base de datos a nivel de endpoints API, ya que esta tarea corresponde al Sprint 1 de desarrollo según la Carta Gantt. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | Las reglas restrictivas del negocio, validando a nivel de base de datos el límite estricto de 8 cupos por clase (cupo_maximo DEFAULT 8) y la segregación de perfiles. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Simplificar la arquitectura eliminando la tabla de "Niveles", ya que las clases en la academia son multinivel, y separar lógicamente la suscripción mensual del historial de transacciones de pago. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Complejidad en reglas de negocio y restricciones físicas | Alto: Retrasos en la creación de las tablas si el modelo no refleja la realidad de la academia. | Depurar el modelo inicial para adaptarlo a la operativa real mediante revisiones semanales. | José Rivera / 04-09 |
| Pérdida de integridad financiera en pagos de alumnas | Alto: Errores o sobreescritura en los registros de pagos si se utilizaba una sola tabla. | Separar lógicamente la "Suscripción" (user_suscripciones) del "Historial de Pagos" (user_pagos) en tablas distintas. | Manuel Campos / 08-09 |
| Inconsistencias por concurrencia en la reserva del último cupo | Medio: Dos alumnas intentando inscribirse en el 8vo cupo en el mismo milisegundo. | Definir constraints y comprobaciones atómicas en la tabla clase sobre cupos_inscritos <= cupo_maximo. | José Rivera / 10-09 |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo de autenticación segura con Supabase Auth | José Rivera | Sprint 1 (S5-S6) | Registro, login con JWT y sincronización automática de perfiles con trigger. |
| Diseño e integración de interfaces con diseño Stitch | Benjamín García | Sprint 1 (S5-S6) | Vistas responsivas mobile-first para Alumna, Profesor y Administrador. |
| Configuración de control de acceso por roles (RBAC) | Manuel Campos | Sprint 1 (S5-S6) | Políticas de seguridad y whitelist para validar correos de profesores y administradores. |

Estado general de la iteración:  ☑ Cumplida   ☐ Parcialmente cumplida   ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo: José Rivera / Benjamín García    Docente guía: Reginaldo Salinas

# Backlog Priorizado de Funcionalidades (Estado del Sprint)

A continuación se presenta el estado de avance del Product Backlog priorizado para esta iteración, reflejando el progreso incremental comprobable en el repositorio y la base de datos:

| ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Tarea | Prioridad | Estado en Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Gestión de Reservas y Cupos | Agendamiento de clases controlando de forma automatizada y estricta el límite máximo de 8 alumnas por sesión. | Alta | Modelada en BD |
| F2 | Control de Membresías y Pagos | Sistema de validación financiera que restringe y bloquea el agendamiento si la alumna presenta estado de morosidad. | Alta | Modelada en BD |
| F3 | Escáner de Asistencia (Profesores) | Lector integrado a la cámara del panel docente para validar el ingreso rápido de las alumnas. | Alta | Modelada en BD |
| F4 | Generación de Pase QR (Alumnas) | Creación de código QR dinámico con token de seguridad encriptado y temporizador visual de 5 minutos (300 segundos). | Alta | Modelada en BD |
| F5 | Contingencia Manual (PIN) | Panel de emergencia docente para forzar la validación de asistencia mediante un código de 4 dígitos si la cámara física falla. | Media | Planificada |
| F6 | Gestión y Cancelación de Clases | Creación de la grilla de horarios, asignación de docentes y registro de fechas de cancelación de sesiones. | Media | Modelada en BD |
| F7 | Gestión de Perfiles y Roles | Creación y administración de accesos (Admin, Profe, Alumna) incluyendo el almacenamiento de contactos de emergencia. | Media | En Desarrollo |
| F8 | Dashboard / Reportes | Panel visual para la administración con estadísticas de pagos mensuales y clases con mayor asistencia. | Baja | Planificada |

# Anexos y Evidencias Técnicas Verificables

## Anexo 1: Script DDL de Implementación de Base de Datos en Supabase (PostgreSQL)

Definición del esquema relacional base desplegado en la nube con claves primarias, foráneas y restricciones:

-- TABLA PERFILES VINCULADA A AUTH.USERS
CREATE TABLE public.profiles (
  id uuid NOT NULL,
  name text NOT NULL,
  last_name text,
  rut text UNIQUE,
  phone text,
  role text NOT NULL DEFAULT 'alumno'::text CHECK (role = ANY (ARRAY['alumno'::text, 'profesor'::text, 'administrador'::text])),
  avatar_url text,
  active boolean NOT NULL DEFAULT true,
  created_at timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
  correo text,
  condicion_medica text,
  contacto_emergencia text,
  bio text,
  especialidad text,
  sala_por_defecto text,
  CONSTRAINT profiles_pkey PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT profiles_id_fkey FOREIGN KEY (id) REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE
);

-- TABLA CLASE CON RESTRICCIÓN DE 8 CUPOS
CREATE TABLE public.clase (
  id_clase serial NOT NULL,
  id_profesor uuid REFERENCES public.profiles(id),
  nombre_clase character varying NOT NULL,
  cupo_maximo integer DEFAULT 8 CHECK (cupo_maximo <= 8),
  cupos_inscritos integer DEFAULT 0,
  fecha_hora_inicio timestamp without time zone NOT NULL,
  fecha_hora_fin timestamp without time zone NOT NULL,
  estado_clase character varying DEFAULT 'programada',
  fecha_cancelacion timestamp without time zone,
  descripcion text,
  sala character varying DEFAULT 'Sala Principal',
  CONSTRAINT clase_pkey PRIMARY KEY (id_clase)
);

-- TABLA RESERVA
CREATE TABLE public.reserva (
  id_reserva serial NOT NULL,
  id_usuario uuid NOT NULL REFERENCES public.profiles(id),
  id_clase integer NOT NULL REFERENCES public.clase(id_clase),
  fecha_operacion timestamp without time zone DEFAULT now(),
  estado_reserva character varying DEFAULT 'confirmada',
  CONSTRAINT reserva_pkey PRIMARY KEY (id_reserva),
  CONSTRAINT reserva_usuario_clase_unique UNIQUE (id_usuario, id_clase)
);

## Anexo 2: Modelo Entidad-Relación y Diccionario de Datos

Resumen de entidades principales y cardinalidades del sistema implementado:

| Entidad | Clave Primaria | Claves Foráneas | Propósito en el Negocio |
| --- | --- | --- | --- |
| profiles | id (UUID) | auth.users(id) | Extensión de identidad de usuario con rol (alumno, profesor, admin) y datos médicos. |
| clase | id_clase (INT) | profiles(id_profesor) | Sesión programada de 75 min con control de 8 cupos y sala asignada. |
| reserva | id_reserva (INT) | profiles(id_usuario), clase(id_clase) | Inscripción confirmada de una alumna en una clase específica. |
| asistencia | id_asistencia (INT) | reserva(id_reserva) | Registro de ingreso físico presencial vía escaneo QR o pase manual. |
| planes | id_plan (UUID) | Ninguna | Catálogo comercial de membresías con tarifas y cantidad de créditos de clases. |
| user_suscripciones | id (UUID) | auth.users(id), planes(id_plan) | Membresía activa de una alumna con saldo de créditos y fecha de vigencia. |
| user_pagos | id (UUID) | user_suscripciones(id), auth.users(id) | Auditoría de transferencias bancarias y comprobantes adjuntos. |

Evidencia Visual: Panel de Supabase Cloud y Tablas Desplegadas: