FICHA DE AVANCE 01

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | José Rivera, Benjamín García, Manuel Campos | Sección | PTY4614 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Sistema Web Integral para la Gestión Administrativa en Academia de Pole Dance "Cuerpo y Alma" | Semana / iteración | Iteración 01 |
| Fecha | 17/08/2026 – 28/08/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr): 
Diseñar y estructurar la solución informática integral para la academia de Pole Dance 'Cuerpo y Alma', definiendo el alcance inicial, los perfiles de usuario (Alumna, Profesor, Administrador), el modelo relacional de base de datos en 3FN y el Product Backlog priorizado con 12 historias de usuario.

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración: 
La gestión manual del estudio mediante chats de WhatsApp y cuadernos físicos genera frecuentes sobrecupos que superan el aforo de 8 barras disponibles, descoordinación en cancelaciones tardías y descontrol contable en las transferencias bancarias de las mensualidades.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta: 
Minuta de requerimientos y reglas duras del negocio aprobada por la administración, Modelo Entidad-Relación relacional validado en 3FN, entorno cloud en Supabase aprovisionado y Product Backlog priorizado con criterios de aceptación definidos.

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

☑ Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora.

☑ Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

☑ Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.

☑ Arquitectura o esquema general: componentes, módulos e interacción entre ellos.

☑ Modelo inicial de datos: entidades, atributos y relaciones relevantes.

☐ Diseño de interfaces o vistas principales, cuando corresponda.

☑ Tecnologías seleccionadas y justificación de su aporte al proyecto.

☑ Historias de usuario o funcionalidades priorizadas para el primer incremento funcional.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Minuta de requerimientos y reglas del negocio | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín García | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/docs/requerimientos |
| Modelo de datos inicial (DER relacional normalizado) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | José Rivera | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/blob/main/database/schema_v1.sql |
| Diseño de interfaces preliminares y flujos de usuario | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín García | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/docs/wireframes |
| Product Backlog priorizado v1.0 (HU01 a HU12) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Manuel Campos | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/blob/main/docs/backlog_v1.xlsx |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrevista de diagnóstico con administración de Cuerpo y Alma | Benjamín García | 17/08 | 19/08 | Completado | Minuta de requerimientos |
| Formalización de reglas: 8 cupos por sala, 75 min y cancelación 4h | José Rivera | 20/08 | 21/08 | Completado | Documento de reglas del negocio |
| Diseño conceptual y lógico del modelo relacional DER en 3FN | José Rivera | 24/08 | 25/08 | Completado | Diagrama ER normalizado |
| Definición de arquitectura tecnológica (Next.js, Supabase, Tailwind) | Manuel Campos | 25/08 | 26/08 | Completado | Informe de arquitectura |
| Estructuración del Product Backlog priorizado y criterios de aceptación | Benjamín García | 26/08 | 27/08 | Completado | Product Backlog (.xlsx) |
| Validación del alcance y diseño inicial con el docente guía | Benjamín García | 28/08 | 28/08 | Completado | Aprobación de alcance |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Definición de requerimientos del estudio, formalización de reglas de negocio, diagrama entidad-relación y configuración inicial del proyecto. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | La implementación de código y conexión con la base de datos, programadas para la Iteración 02 según la planificación ágil. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | La capacidad máxima estricta de 8 cupos por clase presencial y la necesidad de diferenciar vistas para alumnas, profesores y administración. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Seleccionar Next.js con Supabase Cloud (PostgreSQL) para agilizar el desarrollo e integrar autenticación segura por roles (RBAC). | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo de sobreventa de cupos si la regla no es estricta | Alto: Sobrecupo físico en sala de clases. | Definir constraint en base de datos en cupo_maximo <= 8 y comprobación atómica. | José Rivera / 21-08 |
| Pérdida de trazabilidad en transferencias bancarias | Medio: Dificultad para conciliar pagos manuales. | Establecer carga obligatoria de comprobante en user_pagos para conciliación admin. | Benjamín García / 25-08 |
| Ambigüedad en política de cancelaciones tardías | Medio: Reclamos de alumnas por pérdida de créditos. | Establecer límite de 4 horas previas para restituir créditos de clase. | Manuel Campos / 27-08 |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Conexión entre frontend y Supabase PostgreSQL | Manuel Campos | Iteración 02 | Cliente Supabase configurado y conectado con tablas operativas. |
| Formulario de ingreso de reservas con validación | Benjamín García | Iteración 02 | Pantalla funcional para ingresar reservas en vivo. |
| Ejecución del primer proceso funcional demostrable (A, B, C + D) | José Rivera | Iteración 02 | Ingreso de registro D y actualización comprobable de aforo a 4/8. |

Estado general de la iteración:  ☑ Cumplida    ☐ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo: José Rivera / Benjamín García    Docente guía: Reginaldo Salinas