# FICHA DE AVANCE 02

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | José Rivera, Benjamín García, Manuel Campos | Sección | PTY4614 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Sistema Web Integral para la Gestión Administrativa en Academia de Pole Dance "Cuerpo y Alma" | Semana e iteración | Iteración 02 |
| Fecha | 31/08/2026 – 11/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia del primer funcionamiento real de la aplicación. El equipo deberá demostrar la conexión entre pantalla y base de datos, ingresar un nuevo registro y ejecutar un proceso que produzca un resultado visible y comprobable.

# 1  Meta de la iteración

Proceso o funcionalidad que el equipo implementará:

Agendamiento y confirmación de reserva de clase con validación atómica de cupos disponibles y restricción estricta de aforo (máximo 8 alumnas por sesión presencial).

Tabla principal que se utilizará:

public.reserva (vinculada con public.clase mediante id_clase y con public.profiles mediante id_usuario).

Resultado que se espera visualizar en la aplicación:

El registro D queda almacenado en la tabla 'reserva', el contador de cupos inscritos en la tarjeta de la clase se incrementa en vivo de 3 a 4 sobre 8 cupos (mostrando '4 de 8 cupos ocupados'), y la sesión se refleja en 'Mis Clases' de la alumna.

# 2  Foco de esta semana  Primer proceso funcional

La tabla seleccionada deberá contener previamente tres registros de prueba, denominados A, B y C. Durante la demostración, el equipo ingresará desde la aplicación un cuarto registro D. Este nuevo registro deberá almacenarse en la base de datos, activar o participar en un proceso y producir un resultado visible.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Preparación | La tabla contiene los registros A, B y C. | Consulta o vista de datos |
| Entrada | El registro D se ingresa desde una pantalla funcional. | Formulario y validaciones |
| Proceso | La aplicación almacena D y ejecuta la regla definida. | Operación ejecutada sin errores |
| Resultado | La aplicación muestra un resultado correcto y comprobable. | Salida visible y verificación |

# 3  Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabla 'reserva' con 3 inscripciones previas A, B y C | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | José Rivera | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/blob/main/database/seed_reservas.sql |
| Pantalla conectada y formulario para ingresar reserva D | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín García | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/src/components/reservas |
| Validaciones de datos (no duplicidad y cupo < 8) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | José Rivera | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/blob/main/src/lib/reservas.ts |
| Registro D almacenado correctamente en PostgreSQL | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | José Rivera | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/blob/main/database/schema_v1.sql |
| Proceso de actualización de aforo ejecutado sin errores | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Manuel Campos | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/blob/main/src/lib/reservas.ts |
| Resultado visible en tarjeta de clase y 'Mis Clases' | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín García | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/src/components/mis-clases |

# 4  Definición del proceso a demostrar

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Tabla principal seleccionada | public.reserva (con claves foráneas hacia public.clase y public.profiles). |
| Datos del registro D y validaciones | Alumna 'Sofía Henríquez' (ID UUID: a7b3c2d1-...), Clase 'Pole Sport Básico' (ID: 104, viernes 18:00 hrs). Validaciones: sesión de usuario activa, clase en estado 'programada', verificar que la usuaria no tenga una reserva previa en la misma sesión, y verificar atómicamente que cupos_inscritos (3) < cupo_maximo (8). |
| Proceso que se ejecutará | Transacción atómica: 1) Inserción del registro en public.reserva con estado 'confirmada'. 2) Actualización en public.clase incrementando cupos_inscritos de 3 a 4. 3) Disparo de actualización reactiva en la grilla. |
| Resultado que permitirá comprobar el funcionamiento | La interfaz muestra toast 'Reserva confirmada con éxito', la tarjeta de la clase en la grilla pasa de '3/8' a '4/8 cupos ocupados', el botón de reserva cambia a 'Reservada' deshabilitado, y la sesión aparece en el panel 'Mis Clases' de la alumna. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovisionamiento de base de datos Supabase y creación de tablas clase y reserva | Manuel Campos | 31/08 | 02/09 | Completado | Entorno de BD y tablas activas |
| Inserción de datos de prueba A, B y C en clase 'Pole Sport Básico' | José Rivera | 03/09 | 04/09 | Completado | Script seed_reservas.sql |
| Construcción de componente de reserva y conexión con Supabase Client | Benjamín García | 07/09 | 09/09 | Completado | Formulario interactivo en Next.js |

# 6  Demostración y comprobación

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo completo. No basta con mostrar el diseño, el código o las tablas por separado: el funcionamiento debe observarse desde la aplicación.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los registros A, B y C | Se consulta la tabla 'reserva' en Supabase y la interfaz, evidenciando 3 reservas existentes (Valentina Rojas, Camila Soto, Fernanda Muñoz) con 3/8 cupos. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ingresar el registro D desde la pantalla | Desde la vista de Alumna, Sofía Henríquez selecciona la clase de las 18:00 hrs y presiona el botón 'Reservar cupo'. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Validar los datos ingresados | El sistema ejecuta la validación en backend: confirma que la alumna no tiene reserva duplicada y que 3 < 8. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que D quedó almacenado | Se verifica en Supabase la nueva fila en public.reserva con id_reserva = 104 y timestamp registrado. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Ejecutar el proceso definido | Se ejecuta la transacción que actualiza cupos_inscritos = 4 en la entidad clase. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Mostrar y comprobar el resultado | La tarjeta de la clase se actualiza en vivo mostrando '4 de 8 cupos ocupados' y la sesión figura en el historial de Sofía. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Conexión completa entre interfaz Next.js y base de datos Supabase PostgreSQL, inserción del registro D, validación de reglas de aforo y actualización visual reactiva del aforo de la clase. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y cómo se comprobó el resultado? | La restricción de reservas por falta de créditos de membresía pagada, la cual quedó planificada para abordarse tras implementar la salida de datos del profesor. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Implementar la validación y actualización de cupos dentro de una única transacción en PostgreSQL para evitar sobrecupos en caso de solicitudes simultáneas. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo de condición de carrera si dos alumnas reservan el 8vo cupo simultáneamente | Alto: Sobrecupo físico de alumnas en la sala de clases. | Implementar restricción atómica a nivel de BD y validación transaccional antes de confirmar. | José Rivera / 08-09 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación de salidas de datos: nómina docente en vivo y pase QR dinámico | Benjamín García / José Rivera | Iteración 03 | Listado docente con 4 alumnas inscritas comprobado y pase QR dinámico generado. |

Estado general de la iteración:  ☑ Cumplida    ☐ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo: José Rivera / Benjamín García    Docente guía: Reginaldo Salinas