FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | José Rivera, Benjamín García, Manuel Campos | Sección | PTY4614 - Capstone |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Sistema Web Integral para la Gestión Administrativa en Academia de Pole Dance "Cuerpo y Alma" | Semana / iteración | Semanas 5 y 6 (Fase 2 - Sprint 1: Autenticación, Roles RBAC y UI Base Stitch) |
| Fecha | 14/09/2026 – 25/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr): 
Desarrollar e integrar el módulo de autenticación de usuarios mediante Supabase Auth con JWT, implementar el control de acceso basado en roles (RBAC: Alumno, Profesor, Administrador) apoyado en una whitelist institucional, y construir la interfaz gráfica base mobile-first utilizando el diseño Stitch.

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración: 
Garantizar la privacidad y segregación estricta de funciones, asegurando que las alumnas solo accedan a sus propias reservas y pagos, los profesores visualicen sus clases asignadas, y únicamente el administrador pueda gestionar finanzas y configuraciones globales.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta: 
Flujo completo de registro, login y logout funcional con persistencia de sesión por token JWT; redirección automática por rol validada en profiles; y maquetación responsiva verificada en navegadores móviles.

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

☐ Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora.

☑ Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

☑ Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.

☐ Arquitectura o esquema general: componentes, módulos e interacción entre ellos.

☐ Modelo inicial de datos: entidades, atributos y relaciones relevantes.

☑ Diseño de interfaces o vistas principales, cuando corresponda.

☑ Tecnologías seleccionadas y justificación de su aporte al proyecto.

☐ Historias de usuario o funcionalidades priorizadas para el primer incremento funcional.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo de Registro y Login seguro con Supabase Auth (HU02) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | José Rivera | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/src/auth |
| Control de Acceso por Roles RBAC y tabla roles_whitelist (HU03) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín García | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/blob/main/database/rbac_whitelist.sql |
| Vistas mobile-first con diseño Stitch y Tailwind CSS (HU01) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín García | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/src/components/ui |
| Suite de pruebas funcionales para autenticación y redirección | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | José Rivera | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/tests/auth |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuración de cliente Supabase Auth con JWT y cookies seguras | José Rivera | Lunes S5 | Martes S5 | Completado | Módulo de autenticación operativo |
| Creación del trigger PostgreSQL handle_new_user en Supabase | José Rivera | Miércoles S5 | Jueves S5 | Completado | Trigger SQL sincronizando profiles |
| Implementación de roles_whitelist para restringir roles profesor y admin | Manuel Campos | Jueves S5 | Viernes S5 | Completado | Tabla de whitelist y verificación |
| Maquetación de pantallas base móvil en Next.js con diseño Stitch | Benjamín García | Lunes S6 | Miércoles S6 | Completado | Componentes responsivos mobile-first |
| Construcción de formularios con validación de RUT y campos obligatorios | Benjamín García | Miércoles S6 | Jueves S6 | Completado | Formularios validados en cliente/servidor |
| Pruebas de rutas protegidas y middleware de redirección por rol | José Rivera | Jueves S6 | Viernes S6 | Completado | Matriz de pruebas de seguridad RBAC |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Módulo de autenticación completo operativo, sincronización de usuarios con tabla profiles mediante trigger, control de acceso RBAC por whitelist y vistas base responsivas implementadas. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | La grilla de reservas interactiva y pasarela de agendamiento de clases, cuya construcción está planificada para el Sprint 2. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | Redirección automática de usuarios según su rol asignado: alumnas acceden a vista de reservas, profesores a sus clases del día y administradores al panel de gestión. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Validar el rol del usuario directamente en la sesión del servidor para evitar parpadeos visuales (FOUC) y bloquear el acceso a rutas no autorizadas antes del renderizado. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Autoasignación indebida de rol de Profesor o Administrador al registrarse | Crítico: Usuarios comunes podrían visualizar nóminas privadas o configuraciones. | Crear tabla roles_whitelist; por defecto todo registro nuevo es forzado a rol 'alumno' salvo que esté en la whitelist. | Manuel Campos / 17-09 |
| Desajuste visual en dispositivos móviles con resoluciones reducidas | Medio: Desbordamiento horizontal en formularios de ingreso. | Adoptar enfoque mobile-first estricto con contenedor centrado max-w-md y viewport responsivo. | Benjamín García / 22-09 |
| Pérdida de sesión del usuario por expiración prematura del token | Bajo: Molestia en las alumnas al tener que iniciar sesión repetidamente. | Configurar refresco transparente de tokens JWT mediante cookies seguras HttpOnly. | José Rivera / 24-09 |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo interactivo de disciplinas y agenda semanal de clases | Benjamín García | Sprint 2 (S7-S8) | Filtrado por Pole Dance, Exotic y Flexibilidad con visualización de horarios. |
| Motor transaccional de reservas con límite estricto de 8 cupos | José Rivera | Sprint 2 (S7-S8) | Bloqueo automático de inscripciones al alcanzar 8 cupos por sesión. |
| Módulo de cancelación de reservas con restitución inmediata de cupos | José Rivera | Sprint 2 (S7-S8) | Liberación de aforo en tiempo real y política de cancelación anticipada. |

Estado general de la iteración:  ☑ Cumplida   ☐ Parcialmente cumplida   ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo: José Rivera / Benjamín García    Docente guía: Reginaldo Salinas

# Backlog Priorizado de Funcionalidades (Estado del Sprint)

A continuación se presenta el estado de avance del Product Backlog priorizado para esta iteración, reflejando el progreso incremental comprobable en el repositorio y la base de datos:

| ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Tarea | Prioridad | Estado en Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Gestión de Reservas y Cupos | Agendamiento de clases controlando de forma automatizada y estricta el límite máximo de 8 alumnas por sesión. | Alta | En Desarrollo |
| F2 | Control de Membresías y Pagos | Sistema de validación financiera que restringe y bloquea el agendamiento si la alumna presenta estado de morosidad. | Alta | Planificada |
| F3 | Escáner de Asistencia (Profesores) | Lector integrado a la cámara del panel docente para validar el ingreso rápido de las alumnas. | Alta | Planificada |
| F4 | Generación de Pase QR (Alumnas) | Creación de código QR dinámico con token de seguridad encriptado y temporizador visual de 5 minutos (300 segundos). | Alta | Planificada |
| F5 | Contingencia Manual (PIN) | Panel de emergencia docente para forzar la validación de asistencia mediante un código de 4 dígitos si la cámara física falla. | Media | Planificada |
| F6 | Gestión y Cancelación de Clases | Creación de la grilla de horarios, asignación de docentes y registro de fechas de cancelación de sesiones. | Media | En Desarrollo |
| F7 | Gestión de Perfiles y Roles | Creación y administración de accesos (Admin, Profe, Alumna) incluyendo el almacenamiento de contactos de emergencia. | Media | Completada |
| F8 | Dashboard / Reportes | Panel visual para la administración con estadísticas de pagos mensuales y clases con mayor asistencia. | Baja | Planificada |

# Anexos y Evidencias Técnicas Verificables

## Anexo 1: Trigger PostgreSQL para Sincronización Automática de Perfiles

Función y trigger que asegura la creación atómica del perfil en public.profiles al registrar un usuario en auth.users, consultando roles_whitelist:

CREATE OR REPLACE FUNCTION public.handle_new_user()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
  assigned_role text := 'alumno';
BEGIN
  -- Consultar si el correo registrado se encuentra en la lista de autorización previa
  SELECT rol_asignado INTO assigned_role
  FROM public.roles_whitelist
  WHERE correo = NEW.email;

  IF assigned_role IS NULL THEN
    assigned_role := 'alumno';
  END IF;

  INSERT INTO public.profiles (id, correo, name, last_name, role)
  VALUES (
    NEW.id,
    NEW.email,
    COALESCE(NEW.raw_user_meta_data->>'name', 'Usuario'),
    COALESCE(NEW.raw_user_meta_data->>'last_name', ''),
    assigned_role
  );
  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

CREATE OR REPLACE TRIGGER on_auth_user_created
  AFTER INSERT ON auth.users
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION public.handle_new_user();

## Anexo 2: Matriz de Pruebas de Roles y Redirección (Sprint 1)

Resultados de las pruebas de control de acceso ejecutadas en el entorno integrado:

| Caso de Prueba | Rol Usuario | Ruta Solicitada | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-AUTH-01 | alumno | /admin/planes | Redirección a /mis-clases con alerta 403 | Exitoso |
| TC-AUTH-02 | profesor | /profesor/clases | Acceso concedido a lista de clases asignadas | Exitoso |
| TC-AUTH-03 | alumno | /profesor/asistencia | Acceso denegado, redirige a panel alumno | Exitoso |
| TC-AUTH-04 | administrador | /admin/dashboard | Acceso total a métricas y administración | Exitoso |
| TC-AUTH-05 | sin_sesion | /reservar | Redirección inmediata a pantalla de Login | Exitoso |