FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | José Rivera, Benjamín García, Manuel Campos | Sección | PTY4614 - Capstone |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Sistema Web Integral para la Gestión Administrativa en Academia de Pole Dance "Cuerpo y Alma" | Semana / iteración | Semanas 7 y 8 (Fase 2 - Sprint 2: Catálogo de Disciplinas, Agenda y Aforo Estricto) |
| Fecha | 28/09/2026 – 09/10/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr): 
Desarrollar e integrar el módulo de agendamiento de clases semanales para Pole Dance, Exotic y Flexibilidad, implementando el control atómico de aforo estricto de máximo 8 cupos por sesión y el flujo de cancelación con liberación inmediata de cupos.

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración: 
Eliminar el error humano en planillas de reservas manuales donde se superaba la capacidad física de las barras del estudio (8 barras) o quedaban cupos vacíos por cancelaciones tardías no informadas a tiempo.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta: 
Reserva exitosa de clases con incremento automático de cupos_inscritos, bloqueo estricto cuando la clase alcanza 8 inscritos, e incremento automático del cupo disponible al cancelar una reserva.

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

☐ Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora.

☐ Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

☑ Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.

☐ Arquitectura o esquema general: componentes, módulos e interacción entre ellos.

☑ Modelo inicial de datos: entidades, atributos y relaciones relevantes.

☑ Diseño de interfaces o vistas principales, cuando corresponda.

☐ Tecnologías seleccionadas y justificación de su aporte al proyecto.

☑ Historias de usuario o funcionalidades priorizadas para el primer incremento funcional.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo interactivo de disciplinas y agenda semanal (HU04) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín García | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/src/components/agenda |
| Motor transaccional de reservas con límite de 8 cupos (HU05) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | José Rivera | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/blob/main/src/lib/reservas.ts |
| Módulo de cancelación con liberación de cupo en tiempo real (HU06) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | José Rivera | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/blob/main/src/lib/cancelaciones.ts |
| Informe de pruebas de concurrencia y prevención de sobrecupos | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Manuel Campos | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/tests/concurrencia |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementación de la tabla tipos_clase y filtrado por disciplinas | Benjamín García | Lunes S7 | Martes S7 | Completado | Catálogo dinámico de disciplinas |
| Construcción de componente Agenda Semanal con slots de 75 min | Benjamín García | Miércoles S7 | Viernes S7 | Completado | Grilla semanal responsiva |
| Lógica backend de reserva con verificación atómica de cupos (< 8) | José Rivera | Lunes S8 | Martes S8 | Completado | Función de reserva transaccional |
| Desarrollo de vista 'Mis Clases' con estado de reserva para alumnas | Benjamín García | Miércoles S8 | Jueves S8 | Completado | Panel de clases agendadas |
| Implementación del procedimiento de cancelación de reserva | José Rivera | Jueves S8 | Viernes S8 | Completado | Liberación automática de cupo |
| Pruebas de estrés y concurrencia simulando 10 reservas simultáneas | Manuel Campos | Viernes S8 | Viernes S8 | Completado | Reporte de validación de 8 cupos |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Agenda semanal interactiva operativa, catálogo de disciplinas (Pole Dance, Exotic, Flex), motor de reservas con límite inquebrantable de 8 cupos y cancelación con liberación en tiempo real. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | La validación de saldo financiero o créditos de membresía activa al reservar, la cual se programó como meta central del Sprint 3. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | Comportamiento concurrente verificado: el sistema bloquea con éxito la 9ª reserva simultánea manteniendo la integridad del aforo físico de 8 alumnas. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Ejecutar la verificación y el incremento de cupos_inscritos dentro de una misma transacción con bloqueo pesimista en PostgreSQL para evitar condiciones de carrera (Race Conditions). | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Condición de carrera cuando dos alumnas compiten por el 8vo cupo | Crítico: Podría inscribirse una 9ª alumna superando la capacidad de la sala. | Implementar constraint en PostgreSQL check (cupos_inscritos <= 8) y transacciones atómicas. | José Rivera / 02-10 |
| Cancelaciones tardías sin aviso que impiden la asistencia de otras alumnas | Medio: Pérdida económica de cupos para el estudio. | Validar en backend que la diferencia entre now() y fecha_hora_inicio sea mayor a 4 horas para restituir crédito. | Benjamín García / 06-10 |
| Descoordinación si un profesor debe cancelar una clase de imprevisto | Medio: Alumnas desinformadas que asisten al estudio. | Agregar estado 'cancelada' en tabla clase y notificación directa a inscritas. | Manuel Campos / 08-10 |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo de gestión de planes, membresías y registro de pagos | José Rivera | Sprint 3 (S9-S10) | Catálogo de suscripciones, carga de comprobantes y acreditación de clases. |
| Restricciones de agendamiento por morosidad y saldo insuficiente | Benjamín García | Sprint 3 (S9-S10) | Bloqueo automático del botón reservar a alumnas sin créditos. |
| Centro de notificaciones y alertas operacionales para el usuario | Benjamín García | Sprint 3 (S9-S10) | Bandeja de notificaciones y confirmaciones de pago/cancelación. |

Estado general de la iteración:  ☑ Cumplida   ☐ Parcialmente cumplida   ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo: José Rivera / Benjamín García    Docente guía: Reginaldo Salinas

# Backlog Priorizado de Funcionalidades (Estado del Sprint)

A continuación se presenta el estado de avance del Product Backlog priorizado para esta iteración, reflejando el progreso incremental comprobable en el repositorio y la base de datos:

| ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Tarea | Prioridad | Estado en Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Gestión de Reservas y Cupos | Agendamiento de clases controlando de forma automatizada y estricta el límite máximo de 8 alumnas por sesión. | Alta | Completada |
| F2 | Control de Membresías y Pagos | Sistema de validación financiera que restringe y bloquea el agendamiento si la alumna presenta estado de morosidad. | Alta | En Desarrollo |
| F3 | Escáner de Asistencia (Profesores) | Lector integrado a la cámara del panel docente para validar el ingreso rápido de las alumnas. | Alta | Planificada |
| F4 | Generación de Pase QR (Alumnas) | Creación de código QR dinámico con token de seguridad encriptado y temporizador visual de 5 minutos (300 segundos). | Alta | Planificada |
| F5 | Contingencia Manual (PIN) | Panel de emergencia docente para forzar la validación de asistencia mediante un código de 4 dígitos si la cámara física falla. | Media | Planificada |
| F6 | Gestión y Cancelación de Clases | Creación de la grilla de horarios, asignación de docentes y registro de fechas de cancelación de sesiones. | Media | Completada |
| F7 | Gestión de Perfiles y Roles | Creación y administración de accesos (Admin, Profe, Alumna) incluyendo el almacenamiento de contactos de emergencia. | Media | Completada |
| F8 | Dashboard / Reportes | Panel visual para la administración con estadísticas de pagos mensuales y clases con mayor asistencia. | Baja | Planificada |

# Anexos y Evidencias Técnicas Verificables

## Anexo 1: Lógica Transaccional de Reserva con Control Atómico de Cupos (TypeScript/Supabase)

Fragmento central de la función de reserva que garantiza el límite estricto de 8 cupos:

export async function reservarClase(userId: string, claseId: number) {
  // 1. Verificar cupos disponibles y aforo estricto
  const { data: clase, error: errClase } = await supabase
    .from('clase')
    .select('cupo_maximo, cupos_inscritos, estado_clase')
    .eq('id_clase', claseId)
    .single();

  if (errClase || !clase) throw new Error('Clase no encontrada.');
  if (clase.estado_clase !== 'programada') throw new Error('La clase no está disponible.');
  if (clase.cupos_inscritos >= clase.cupo_maximo || clase.cupos_inscritos >= 8) {
    throw new Error('Lo sentimos, los 8 cupos de esta sesión están agotados.');
  }

  // 2. Insertar reserva asegurando no duplicidad
  const { data: reserva, error: errReserva } = await supabase
    .from('reserva')
    .insert({ id_usuario: userId, id_clase: claseId, estado_reserva: 'confirmada' })
    .select()
    .single();

  if (errReserva) throw new Error('Ya cuentas con una reserva activa para esta sesión.');

  // 3. Incrementar contador atómico de cupos
  await supabase
    .from('clase')
    .update({ cupos_inscritos: clase.cupos_inscritos + 1 })
    .eq('id_clase', claseId);

  return reserva;
}

## Anexo 2: Matriz de Validación de Pruebas de Concurrencia (Límite 8 Cupos)

Resultados de la prueba de carga concurrente simulando 10 reservas simultáneas sobre una sesión vacía:

| Intento # | Usuario Simulado | Estado Esperado | Resultado BD | Aforo Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 al P-08 | Alumnas 1 a 8 | Reserva confirmada | HTTP 201 Creado | 8/8 Cupos |
| P-09 | Alumna 9 | Rechazado (Agotado) | HTTP 409 Cupo Completo | 8/8 Cupos |
| P-10 | Alumna 10 | Rechazado (Agotado) | HTTP 409 Cupo Completo | 8/8 Cupos |
| P-11 | Cancelación Alumna 3 | Cupo liberado | HTTP 200 Cancelado | 7/8 Cupos |
| P-12 | Alumna 9 (Reintento) | Reserva confirmada | HTTP 201 Creado | 8/8 Cupos |