FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | José Rivera, Benjamín García, Manuel Campos | Sección | PTY4614 - Capstone |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Sistema Web Integral para la Gestión Administrativa en Academia de Pole Dance "Cuerpo y Alma" | Semana / iteración | Semanas 9 y 10 (Fase 2 - Sprint 3: Planes, Membresías, Pagos y Notificaciones) |
| Fecha | 12/10/2026 – 23/10/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr): 
Desarrollar e integrar el módulo de planes y membresías, implementar el registro y validación financiera de pagos por transferencia bancaria con respaldo de comprobantes, configurar la deducción de créditos de clases y crear el Centro de Notificaciones mobile-first.

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración: 
La academia necesitaba eliminar el descontrol en los pagos por transferencia que se gestionaban por chat privado, permitiendo auditar comprobantes, validar el abono antes de liberar créditos y notificar vencimientos.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta: 
Módulo de planes desplegado, registro de pagos en estado 'pendiente' con subida de comprobante, aprobación por el administrador con asignación inmediata de créditos, bloqueo de agendamiento para alumnas sin saldo, y visualización de notificaciones.

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

☐ Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora.

☐ Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

☑ Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.

☐ Arquitectura o esquema general: componentes, módulos e interacción entre ellos.

☑ Modelo inicial de datos: entidades, atributos y relaciones relevantes.

☑ Diseño de interfaces o vistas principales, cuando corresponda.

☐ Tecnologías seleccionadas y justificación de su aporte al proyecto.

☑ Historias de usuario o funcionalidades priorizadas para el primer incremento funcional.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo administrativo de planes y tarifas (HU07) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | José Rivera | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/src/components/admin/planes |
| Gestión de pagos y carga de comprobantes bancarios en user_pagos (HU07) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | José Rivera | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/blob/main/src/lib/pagos.ts |
| Lógica de restricción de reservas por morosidad y saldo (HU08) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín García | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/blob/main/src/lib/suscripciones.ts |
| Centro de Notificaciones mobile-first en formato Bottom Sheet | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín García | https://github.com/jose-rivera/cuerpo-y-alma/tree/main/src/components/notificaciones |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementación de tablas planes, user_suscripciones y user_pagos en BD | José Rivera | Lunes S9 | Martes S9 | Completado | Esquema relacional financiero |
| Creación del catálogo visual de planes para alumnas con tarifas y créditos | Benjamín García | Miércoles S9 | Jueves S9 | Completado | Vista de planes y suscripciones |
| Desarrollo del formulario de transferencia con subida de comprobante | Manuel Campos | Jueves S9 | Viernes S9 | Completado | Carga de comprobantes a Storage |
| Panel de conciliación para Admin: aprobar/rechazar pagos y asignar créditos | José Rivera | Lunes S10 | Martes S10 | Completado | Panel de conciliación financiera |
| Vinculación del motor de reserva con el saldo creditos_restantes | José Rivera | Miércoles S10 | Jueves S10 | Completado | Deducción de créditos al reservar |
| Implementación de notificaciones operativas con modal/Bottom Sheet | Benjamín García | Jueves S10 | Viernes S10 | Completado | Centro de alertas móvil funcional |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Gestión integral de planes de membresía, registro de pagos por transferencia con comprobante, conciliación administrativa con asignación de créditos, restricción de agendamiento sin saldo y centro de notificaciones activo. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | El módulo de lectura y validación de asistencia presencial mediante códigos QR con cámara web/móvil, programado como hito clave del Sprint 4. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | Bloqueo inmediato de la acción de reserva cuando el crédito disponible es igual a 0 o la suscripción mensual está fuera de vigencia. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Desacoplar la entidad user_suscripciones de user_pagos para permitir que una suscripción tenga múltiples intentos de pago o renovaciones sucesivas sin duplicar registros de usuario. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Subida de archivos no válidos o corruptos en comprobantes de pago | Medio: Administrador no puede leer el comprobante bancario para conciliar. | Restringir la subida únicamente a formatos PDF, PNG y JPG con límite de 5MB. | Manuel Campos / 15-10 |
| Incomodidad de navegación en móviles con modales de notificación pesados | Bajo: La ventana modal tapaba la grilla de clases en teléfonos chicos. | Refactorizar el contenedor a un componente Bottom Sheet deslizable adaptado a pantallas táctiles. | Benjamín García / 19-10 |
| Desfase de fechas de vencimiento de las membresías de 30 días | Medio: Alumnas reservando con membresías que expiraron el día anterior. | Calcular la fecha_fin sumando exactamente 30 días corridos desde la fecha de aprobación del pago. | José Rivera / 21-10 |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Generación de código QR dinámico de asistencia con token temporal (5 min) | José Rivera | Sprint 4 (S11-S12) | Pase de asistencia digital para alumnas con cuenta regresiva. |
| Escáner de cámara integrado en panel del profesor para pase de lista | José Rivera | Sprint 4 (S11-S12) | Lectura instantánea de QR desde la cámara del dispositivo docente. |
| Mecanismo de contingencia manual (PIN de 4 dígitos) y consistencia en cascada | Manuel Campos | Sprint 4 (S11-S12) | Respaldo ante fallas de hardware y eliminación segura de clases. |

Estado general de la iteración:  ☑ Cumplida   ☐ Parcialmente cumplida   ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo: José Rivera / Benjamín García    Docente guía: Reginaldo Salinas

# Backlog Priorizado de Funcionalidades (Estado del Sprint)

A continuación se presenta el estado de avance del Product Backlog priorizado para esta iteración, reflejando el progreso incremental comprobable en el repositorio y la base de datos:

| ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Tarea | Prioridad | Estado en Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Gestión de Reservas y Cupos | Agendamiento de clases controlando de forma automatizada y estricta el límite máximo de 8 alumnas por sesión. | Alta | Completada |
| F2 | Control de Membresías y Pagos | Sistema de validación financiera que restringe y bloquea el agendamiento si la alumna presenta estado de morosidad. | Alta | Completada |
| F3 | Escáner de Asistencia (Profesores) | Lector integrado a la cámara del panel docente para validar el ingreso rápido de las alumnas. | Alta | En Desarrollo |
| F4 | Generación de Pase QR (Alumnas) | Creación de código QR dinámico con token de seguridad encriptado y temporizador visual de 5 minutos (300 segundos). | Alta | En Desarrollo |
| F5 | Contingencia Manual (PIN) | Panel de emergencia docente para forzar la validación de asistencia mediante un código de 4 dígitos si la cámara física falla. | Media | En Desarrollo |
| F6 | Gestión y Cancelación de Clases | Creación de la grilla de horarios, asignación de docentes y registro de fechas de cancelación de sesiones. | Media | Completada |
| F7 | Gestión de Perfiles y Roles | Creación y administración de accesos (Admin, Profe, Alumna) incluyendo el almacenamiento de contactos de emergencia. | Media | Completada |
| F8 | Dashboard / Reportes | Panel visual para la administración con estadísticas de pagos mensuales y clases con mayor asistencia. | Baja | Planificada |

# Anexos y Evidencias Técnicas Verificables

## Anexo 1: Estructura de Entidades Financieras y Deducción de Créditos

Esquema relacional para el control de planes, suscripciones y comprobantes de transferencias bancarias:

-- CATÁLOGO DE PLANES DE MEMBRESÍA
CREATE TABLE public.planes (
  id_plan uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  nombre_plan text NOT NULL,
  descripcion text,
  precio numeric NOT NULL,
  creditos_clases integer NOT NULL,
  duracion_dias integer NOT NULL DEFAULT 30,
  estado boolean DEFAULT true,
  CONSTRAINT planes_pkey PRIMARY KEY (id_plan)
);

-- SUSCRIPCIÓN ACTIVA DE LA ALUMNA
CREATE TABLE public.user_suscripciones (
  id uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id uuid NOT NULL REFERENCES auth.users(id),
  plan_id uuid NOT NULL REFERENCES public.planes(id_plan),
  creditos_restantes integer NOT NULL DEFAULT 0,
  fecha_inicio timestamp with time zone DEFAULT now(),
  fecha_fin timestamp with time zone,
  estado text NOT NULL DEFAULT 'pendiente' CHECK (estado IN ('pendiente', 'activa', 'vencida', 'agotada')),
  CONSTRAINT user_suscripciones_pkey PRIMARY KEY (id)
);

-- AUDITORÍA DE COMPROBANTES Y PAGOS
CREATE TABLE public.user_pagos (
  id uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  suscripcion_id uuid NOT NULL REFERENCES public.user_suscripciones(id),
  user_id uuid NOT NULL REFERENCES auth.users(id),
  monto numeric NOT NULL,
  metodo_pago text NOT NULL DEFAULT 'transferencia',
  comprobante_url text,
  estado text NOT NULL DEFAULT 'pendiente' CHECK (estado IN ('pendiente', 'aprobado', 'rechazado')),
  fecha_pago timestamp with time zone DEFAULT now(),
  CONSTRAINT user_pagos_pkey PRIMARY KEY (id)
);

## Anexo 2: Flujo de Aprobación de Pagos y Acreditación de Clases

Diagrama de estados y verificación administrativa para la liberación de créditos a las alumnas:

| Paso | Actor | Acción en Plataforma | Efecto en Base de Datos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Selección | Alumna | Elige plan (ej: 8 clases / $45.000) y copia datos de cuenta bancaria. | Crea suscripción en estado 'pendiente'. |
| 2. Transferencia | Alumna | Realiza transferencia en su banco y sube captura de comprobante. | Crea registro en user_pagos con estado 'pendiente'. |
| 3. Auditoría | Administrador | Revisa comprobante en panel, verifica abono en cuenta corriente. | Evalúa monto y número de operación bancaria. |
| 4. Acreditación | Administrador | Presiona botón 'Aprobar Pago' en el panel. | user_pagos -> 'aprobado'; user_suscripciones -> creditos_restantes = 8, estado = 'activa'. |
| 5. Notificación | Sistema | Envía notificación interna al panel de la alumna. | Alumna ya puede agendar clases de inmediato. |