## Slide 1: Cuerpo y Alma: Sistema Web Integral para la Gestión Administrativa, Control de Membresías, Reservas y Asistencia Docente:Reginaldo Salinas Bruna Grupo Nº4: Integrantes: Manuel Campos Benjamin Garcia Jose Rivera

## Slide 2: Descripción breve del proyecto APT

## Slide 3: Descripción del proyecto
Contexto y Problemática: Academia de Pole Dance (~85 alumnos en Maipú/Cerrillos) con gestión manual fragmentada en Excel y encuestas diarias por WhatsApp.
Solución Propuesta: Sistema web centralizado con tres perfiles (Administrador, Profesor, Alumno) para automatizar membresías, reservas y validación de asistencia vía código QR.
Reglas Clave: Control estricto de cupos (máximo 8 alumnos por clase) y bloqueo automático de reservas ante pagos pendientes.

## Slide 4: Relación con el perfil de egreso

## Slide 5: Relación con Perfil
Áreas de Desempeño Aplicadas:
Ingeniería de Software: Arquitectura por capas y desarrollo web responsivo.
Gestión y Arquitectura de Datos: Modelamiento relacional normalizado (DER) e integridad de datos.
Gestión TI y Seguridad: Ciberseguridad por roles (RBAC), control de calidad (QA) y continuidad operacional.

## Slide 6: Factibilidad del proyecto en la asignatura

## Slide 7: Factibilidad del Proyecto
Temporal: 18 semanas de ejecución divididas en 3 fases mediante ciclos Scrum de 2 semanas.
Técnica: Stack de código abierto (VS Code, Git/GitHub) y servicios cloud en capa gratuita (Vercel).
Operativa: Disposición total del cliente real para levantamiento y pruebas directas en sede.
Mitigación de Riesgos: Reuniones quincenales asíncronas, diseño UX/UI accesible para reducir la brecha digital y contingencia manual ante fallas de red.

## Slide 8: Objetivos del proyecto

## Slide 9: Objetivos del Proyecto
Objetivo General: Desarrollar e implementar una plataforma web integral que optimice la gestión operativa, reservas, pagos y asistencia de la academia.
Objetivos Específicos:
  Implementar autenticación y perfiles diferenciados (Admin, Profesor, Alumno).
  Automatizar calendario de reservas con límite de 8 cupos y liberación por cancelación.
  Gestionar membresías, estados de pago y alertas automáticas de vencimiento.
  Validar asistencia presencial mediante lectura de códigos QR.

## Slide 10: Metodología de trabajo

## Slide 11: Metodologías del Proyecto
Marco de Trabajo: Scrum (Sprints quincenales con ceremonias de Planning, Daily, Review y Retrospectiva).
Roles del Equipo:
  Benjamín García: Product Owner / Frontend UI-UX (Historias de usuario, prototipado Figma y vistas web).
  José Rivera: Backend Developer / QA & Seguridad (API REST, base de datos relacional y pruebas).
  Manuel Campos: Soporte TI & Continuidad Operacional (Infraestructura cloud, despliegues, planes de contingencia y manuales).

## Slide 12: Plan de trabajo

## Slide 13: Plan del Proyecto
Fase 1 (Semanas 1 a 4): Levantamiento de requerimientos, diseño de arquitectura, base de datos y prototipos UX/UI en Figma.
Fase 2 (Semanas 5 a 15): Desarrollo por Sprints (Auth, Reservas/Cupos, Pagos/Membresías, Lector QR, QA y Despliegue Cloud).
Fase 3 (Semanas 16 a 18): Marcha blanca en academia, resolución de incidencias, documentación y defensa final.

## Slide 14: Evidencias esperadas

## Slide 15: Evidencias Esperadas del Proyecto
Tipo | Entregable | Aporte o Justificación
Avance | Documento de Requerimientos y Casos de Uso | Valida reglas de negocio con el cliente real
Avance | Prototipos UX/UI (Figma) y Modelo DER | Cimientos visuales y de datos normalizados.
Final | Software Desplegado en Producción | Sistema web funcional con QR y pagos.
Final | Informe QA, Seguridad y Manual de Soporte | Certifica estabilidad, seguridad y adopción del usuario.

## Slide 16: Preguntas