Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Proyecto Cuerpo y Alma Hemos avanzado en el desarrollo de una plataforma para gestionar clases y registrar la asistencia de la academia. Actualmente existen vistas diferenciadas para alumnos, profesores y administración. Desde la vista administrativa se crean los horarios de las distintas clases. En la vista del profesor se pueden consultar las clases asignadas durante la semana y los alumnos registrados en cada una de ellas. En el control de asistencia, contamos con avances en el generador de códigos QR y en su escaneo. También se ha desarrollado la activación de la clase por parte del profesor, como paso previo para iniciar la sesión y luego pasar la lista. Estos avances aportan a los objetivos de desarrollar el panel administrativo, el panel docente y el registro de asistencia mediante QR. La existencia de las vistas constituye un avance de interfaz; el cierre de cada objetivo requiere verificar su funcionamiento integrado y sus reglas de negocio. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantiene el objetivo de desarrollar una aplicación que centralice la gestión de alumnos, membresías, pagos, horarios, reservas, cupos y asistencia de Cuerpo y Alma. El trabajo realizado se concentra en tres objetivos específicos de la Fase 1: diseñar el panel administrativo para gestionar clases y horarios; implementar el panel del profesor para consultar sus clases y alumnos inscritos; y desarrollar el registro de asistencia mediante QR. Se precisa el flujo de asistencia incorporando la activación de la clase por el profesor antes de pasar la lista. Este detalle funcional no modifica el objetivo general ni implica eliminar los demás objetivos. |
| Metodología | Se mantiene el enfoque iterativo e incremental con Scrum definido en la Fase 1. El desarrollo avanza mediante funcionalidades que luego deben integrarse y revisarse. Como prioridad de trabajo se propone consolidar el flujo completo: creación del horario por administración, consulta de la clase por el profesor, activación de la sesión y registro de asistencia mediante generación y escaneo QR. Las pruebas y correcciones de este flujo permitirán evaluar el incremento antes de continuar con los módulos restantes. |
| Evidencias de avance | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1isw_4zcZGx1lcupXrMDJU7EnIHsUqXMj |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de requerimientos | Definir alcance, perfiles y reglas de negocio | Guía Fase 1 y requerimientos de la academia | S1–S4 | Benjamín García y equipo | Base documental disponible | Completado en su definición inicial | Precisar activación previa a la asistencia |
| Diseño y desarrollo de software | Desarrollar vistas de alumno, profesor y administrador | Entorno de desarrollo y repositorio | S5–S6; revisión continua | Benjamín García | Vistas existentes; verificar permisos e integración | En curso | Revisar acceso y navegación por perfil |
| Desarrollo e integración | Crear horarios y consultar agenda docente y alumnos | Interfaz administrativa, panel docente y datos de clases | S7–S8 | Benjamín García y José Rivera | Creación de horarios y consulta docente avanzadas | En curso | Validar asociación entre docente, clase y alumnos |
| Desarrollo y gestión de datos | Gestionar membresías, pagos y restricciones | Reglas de planes, servicios y base de datos | S9–S10 | José Rivera y Benjamín García | Sin avance informado en este reporte | Por confirmar | Revisar estado antes de fijar nuevas fechas |
| Desarrollo e integración | Activar clase, generar y escanear QR para asistencia | Panel docente, generador QR y cámara | S11–S12 | José Rivera y Benjamín García | Activación y componentes QR avanzados | En curso | Consolidar y probar el flujo completo |

Las semanas corresponden a la planificación de Fase 1, no a fechas reales de ejecución. Los responsables se basan en los roles definidos en esa fase; confirmar el reparto de estas actividades. “Por confirmar” indica ausencia de información de avance, sin atribuir un retraso.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y dificultado el desarrollo del plan de trabajo Facilitadores: la definición previa de los perfiles de alumno, profesor y administrador ha permitido organizar las vistas y responsabilidades del sistema. La creación de horarios y la consulta de clases y alumnos por el profesor proporcionan una base para integrar la asistencia. Los avances en generación y escaneo QR, junto con la activación de clase, permiten abordar el proceso de manera progresiva. Aspectos que requieren atención: es necesario coordinar los componentes para que el registro corresponda a la clase activada y a sus participantes. Esto se abordará mediante pruebas del flujo completo, revisión de las relaciones de datos y corrección de incidencias. No se han informado bloqueos específicos ni resultados que permitan atribuir retrasos a una causa concreta.

Actividades ajustadas o eliminadas Se incorpora de forma explícita la activación de la clase por el profesor como requisito previo para pasar la lista. Este ajuste precisa el flujo operativo del módulo de asistencia. Se propone priorizar la integración de horarios, agenda docente, alumnos registrados y asistencia QR, para revisar un recorrido completo antes de cerrar el módulo. Se mantienen los objetivos de la Fase 1. No se ha informado la eliminación de funcionalidades. Los módulos de pagos, membresías, alertas, reservas y cambios de nivel deben continuar en el seguimiento del proyecto, confirmando su avance con el equipo.

Actividades no iniciadas o retrasadas Con los avances informados no es posible establecer qué actividades están retrasadas respecto de fechas reales. Se requiere contrastar el estado de cada tarea con el plan vigente. Debe confirmarse el avance de membresías y pagos, reservas y cancelaciones, control de cupos, restricciones por vencimiento, alertas y solicitudes de cambio de nivel. También deben documentarse las pruebas de integración y seguridad, el despliegue, los manuales y la marcha blanca. Para continuar, el equipo revisará estas actividades, identificará dependencias y actualizará responsables y fechas. Como siguiente paso se propone verificar el flujo de creación del horario, consulta docente, activación de clase y registro mediante QR; luego registrar incidencias, corregirlas y adjuntar las evidencias al informe.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.