FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo |  | Sección |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución |  | Semana / iteración |  |
| Fecha |  | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr):

Crear y estructurar la base de datos del sistema, identificando y modelando correctamente sus principales entidades, atributos y relaciones. Además, comprender las funcionalidades y necesidades de la aplicación para asegurar que el modelo de datos responda adecuadamente a los requerimientos del sistema.

________________________________________________________________________________

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración:

La necesidad de esta iteración surge por la falta de una estructura centralizada de datos que permita almacenar, gestionar y relacionar correctamente toda la información del proyecto. Esto dificulta modelar y comprender de manera eficiente los atributos, relaciones y funcionalidades que requiere el sistema.

La aplicación estará orientada principalmente a tres tipos de usuarios: administradores, profesores y alumnos. Los alumnos podrán consultar y agendar horarios de clases, gestionar sus membresías y pagos, y conocer los cupos disponibles para asistir a cada clase. Por otro lado, los profesores podrán gestionar sus horarios y disponibilidad, además de visualizar las clases que tienen asignadas y sus respectivos alumnos.

Por este motivo, durante esta iteración se busca identificar las principales entidades, atributos y relaciones necesarias para representar correctamente usuarios, profesores, alumnos, clases, horarios, membresías, pagos, reservas y cupos, permitiendo establecer una base sólida para el desarrollo de las funcionalidades del sistema.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta:

Se considera cumplida la meta con la base de datos creada y desplegada exitosamente, con el modelo entidad relación totalmente definido, sus tabas/colecciones y sus respectivos atributos y tipos de datos validados por equipo.

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

- Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora.

- Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

- Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.

- Arquitectura o esquema general: componentes, módulos e interacción entre ellos.

- Modelo inicial de datos: entidades, atributos y relaciones relevantes.

- Diseño de interfaces o vistas principales, cuando corresponda.

- Tecnologías seleccionadas y justificación de su aporte al proyecto.

- Historias de usuario o funcionalidades priorizadas para el primer incremento funcional.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento o diagrama de diseño de la solución | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Jose Rivera | https://drive.google.com/file/d/1VVZLFFz0MBUUghG6nyWMqHrvKXXInjoN/view?usp=drive_link |
| Modelo de datos inicial | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Manuel Campos | https://drive.google.com/file/d/1VVZLFFz0MBUUghG6nyWMqHrvKXXInjoN/view?usp=sharing |
| Diseño de interfaces / flujo | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Jose rivera | https://docs.google.com/document/d/1PEiawx53PGiK-p4fNLWQkOgDApANFvNz69EQOaqgj8Y/edit?tab=t.0 |
| Backlog priorizado de funcionalidades | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I5cnpsdcSGThkqiyrkZ-YavOZeYZnmQ4/edit?usp=drive_link&ouid=110480380481701873644&rtpof=true&sd=true |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición de entidades, atributos y reglas del negocio |  | Lunes | Martes | Completado | Minuta de requerimientos |
| Diseño del Modelo Entidad-Relación |  | Martes | Miercoles | Completado | Diagrama |
| Creación del proyecto y servidor en la nube |  | Miercoles | Jueves | Completado | Entorno de base de datos activo |
| Implementación de tablas mediante script SQL |  | Jueves | Viernes | Completado | Captura del esquema |
| Priorización del Backlog de funcionalidades |  | Viernes | Viernes | Completado | Tabla de backlog al final del documento |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | El modelo de datos inicial y la creación de la base de datos relacional en la nube mediante Supabase. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | La conexión del backend con la base de datos, ya que esta tarea corresponde a la siguiente fase de desarrollo de la API. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | Las reglas restrictivas del negocio, validando a nivel de base de datos el límite estricto de 8 cupos por clase. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Simplificar la arquitectura eliminando la tabla de "Niveles", ya que las clases en la academia son multinivel. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Complejidad en reglas de negocio | Alto: Retrasos en la creación de las tablas si el modelo no refleja la realidad de la academia. | Depurar el modelo inicial para adaptarlo a la operativa real. |  |
| Pérdida de integridad financiera | Alto: Errores o sobreescritura en los registros de pagos de las alumnas. | Separar lógicamente la "Suscripción" del "Historial de Pagos" en tablas distintas. |  |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de API REST |  | Proxima Semana | Endpoints creados que permitan conectar el sistema con las tablas de Supabase. |
| Diseño de Interfaces |  | Proxima Semana | Mockups y vistas en Figma con los colores corporativos de la academia. |
| Preparación de entorno de despliegue |  | Proxima Semana | Repositorio configurado y validación de seguridad de la base de datos. |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida   ☐ Parcialmente cumplida   ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________

Backlog

| ID | Módulo / Funcionalidad | Descripción de la Tarea | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Gestión de Reservas y Cupos | Agendamiento de clases controlando de forma automatizada y estricta el límite máximo de 8 alumnas por sesión. | Alta |
| F2 | Control de Membresías y Pagos | Sistema de validación financiera que restringe y bloquea el agendamiento si la alumna presenta estado de morosidad. | Alta |
| F3 | Escáner de Asistencia (Profesores) | Lector integrado a la cámara del panel docente para validar el ingreso rápido de las alumnas. | Alta |
| F4 | Generación de Pase QR (Alumnas) | Creación de código QR dinámico con token de seguridad encriptado y temporizador visual de 5 minutos (300 segundos). | Alta |
| F5 | Contingencia Manual (PIN) | Panel de emergencia docente para forzar la validación de asistencia mediante un código de 4 dígitos si la cámara física falla. | Media |
| F6 | Gestión y Cancelación de Clases | Creación de la grilla de horarios, asignación de docentes y registro de fechas de cancelación de sesiones. | Media |
| F7 | Gestión de Perfiles y Roles | Creación y administración de accesos (Admin, Profe, Alumna) incluyendo el almacenamiento de contactos de emergencia. | Media |
| F8 | Dashboard / Reportes | Panel visual para la administración con estadísticas de pagos mensuales y clases con mayor asistencia. | Baja |

Anexos:

Implementacion fisica de base de datos en Supabase